УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 25.11.2016 №1915

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Валдайского городского поселения**

**на 2017-2021 годы»**

*Обзор изменений данного документа:*

с изменениями, внесенными постановлениями Администрации

Валдайского муниципального района:

от 27.02.2017 № 234, от 28.03.2017 № 497, от 02.05.2017 № 750,

от 09.06.2017 № 1069, от 04.09.2017 № 1732, от 17.10.2017 № 2063,

от 13.11.2017 № 2330, от 12.12.2017 № 2570, от 01.03.2018 № 364, от26.04.2018 № 646,

от 06.07.2018 №1001, от 09.10.2018 №1577, от 19.10.2018 №1640,

от 30.11.2018 №1907, от 05.12.2018 №1942, от 29.12.2018 №2171, от 31.01.2019 № 186

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Валдайского городского поселения**

**на 2017-2021 годы»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Подпрограммы муниципальной программы:

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения»;

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайскогогородского поселения».

1. Цели и задачи муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы** | **Значение целевых показателей** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды в нормативном состоянии, подлежащих уборке, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения, а/д, кв.м/тротуары, кв.м | 34504,9/3623 | 28 662,4/330 | 35 433,2/1632 | 4000/1000 | 4000/1000 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство или капитальный ремонт, или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,077 | 0,257 | 0,85 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Количество отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, шт. | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.7 | Показатель 7. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые оформлены межевые планы (без проектов межевания, на вновь образуемые земельные участки для размещения автодорог), шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения |
| 1.2.1. | Показатель 1. Доля обслуживаемых светофорных объектов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Количество обустроенных автобусных посадочных площадок, шт. | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 1.2.4. | Показатель 4. Количество/протяженность приобретенных технических средств организации дорожного движения: дорожные знаки, шт./пешеходные ограждения типа «Крест», м.п. | 47/124 | 112/120 | 142/0 | 16/120 | 16/120 |
| 1.2.5. | Показатель 5. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, шт. | 46 | 77 | 125 | 50 | 50 |
| 1.2.6. | Показатель 6. Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | 5 256,57 | 6 382,7 | 6 325 | 6 000 | 6 500 |
| 1.2.7. | Показатель 7. Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | Показатель 8. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения (далее-КСОДД), шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Показатель 9. Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, шт. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 1.2.10. | Показатель 10. Количество проведенных комиссий по безопасности дорожного движения, пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, водителями автотранспортных предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, шт.  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.11. | Показатель 11. Количество опубликованных на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района статистических данных о состоянии аварийности на автомобильных дорогах, шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |

4. Сроки реализации муниципальной программы:2017-2021 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 9 921,95393 | - | - | 24 203,69627 | - | 34 125,6502 |
| 2018 | 11 916,0 | - | - | 25 753,73068 | - | 37 669,73068 |
| 2019 | 18 747,0 | - | - | 28 609,64247 | - | 47 356,64247 |
| 2020 | 1 873,00 | - | - | 24 227,00 | - | 26 100,00 |
| 2021 | 1 873,00 |  |  | 24 227,00 | - | 26 100,00 |
| ВСЕГО | 44 330,95393 | - | - | 127 021,06942 | - | 171 352,02335 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2021 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2021 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2021 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2021 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории**

**Валдайского городского поселения**

Одним из основополагающих условий развития Валдайского городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий муниципальной Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного передвижения населения; эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию муниципальной Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры Валдайского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Транспортная инфраструктура Валдайского городского поселения является

составляющей инфраструктуры Валдайского района Новгородской области.

Валдайское городское поселение расположено в юго-восточной части Новгородской области и в центральной части Валдайского района. Валдайское городское поселение входит в состав Валдайского района Новгородской области.



Валдайское городское поселение граничит:

 на севере и северо-востоке – с Рощинским сельским поселением;

 на юго-востоке – с Едровским сельским поселением;

 на юге и юго-западе - с Короцким сельским поселением;

 на западе – с Яжелбицким сельским поселением.

**Город Валдай** расположен в 142 км к юго-востоку от областного центра – города Великий Новгород, в 386 км от Москвы и в 330 км от Санкт-Петербурга, является районным центром Валдайского района. Город Валдай находится на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, на 386-м километре автодороги Москва — Санкт-Петербург (М-10).

**Село Зимогорье** расположено в непосредственной близости с юго-востока от административного центра города Валдай на федеральной автомобильной дороге «Россия» М-10 (E 105). Северной частью Зимогорье выходит на побережье Валдайского озера. С севера от села проходит линия Октябрьской железной дороги Бологое-Московское—Валдай—Старая Русса—Дно-1.

Город Валдай расположен на 58-й параллели в северо-восточной части Восточно-Европейской (Русской равнины), в центре Валдайской возвышенности. По схематической карте территории РФ для строительства (СНиП 23-01-99\*) он относится к климатическому подрайону ПВ и в целом характеризуется как район умеренно-континентального климата с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

 Протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 78,4км.

 На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог Валдайского городского поселения выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетонное).

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и**

 **прочих рисков реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Валдайского городского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Механизм реализации и управления муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой [отчеты](file:///%5C%5C192.168.1.10%5Cres%24%5C%D0%9F%D1%83%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C1160%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2017-2021 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения»**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых показателей** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды в нормативном состоянии, подлежащих уборке, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения, а/д, кв.м/тротуары, кв.м | 34441,9/3623 | 28 662,4/330 | 35 433,2/1632 | 4000/1000 | 4000/1000 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство или капитальный ремонт, или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.4. | Показатель 4. Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,077 |  0,257 | 0,850 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Количество отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, шт. | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые оформлены межевые планы (без проектов межевания, на вновь образуемые земельные участки для размещения автодорог), шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 9 921,95393 | - | - | 21 649,86807 | - | 31 571,822 |
| 2018 | 11 916,00 | - | - | 23 109,76809 | - | 35 025,76809 |
| 2019 |  18 747,0 | - | - | 25 949,64247 | - | 44 696,64247 |
| 2020 | 1 873,00 | - | - | 21 767,00 | - | 23 640,00 |
| 2021 | 1 873,00 |  |  |  21 767,00 |  | 23 640,00 |
| ВСЕГО |  44 330,95393 | - | - |  114 243,27863 | - | 158 574,23256 |

 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2021 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2021 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2021 году состояния улично-дорожной сети.

 **ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского**

**городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского**

**поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения**

**на 2017-2021 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории**

**Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения»**

1. Исполнитель подпрограммы:

 комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых показателей**  |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств местного бюджета |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля обслуживаемых светофорных объектов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество автомобильных дорог общего пользования местного, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество обустроенных автобусных посадочных площадок, шт. | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Количество/протяженность приобретенных технических средств организации дорожного движения: дорожные знаки, шт./пешеходные ограждения типа «Крест», м.п. | 47/124 | 112/120 | 142/0 | 16/120 | 16/120 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, шт. | 46 | 77 | 125 | 50 | 50 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | 5256,57 | 6 382,7 | 6 325 | 6 000 | 6 500 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Показатель 8. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения (далее-КСОДД), шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Показатель 9. Количество отремонтированных искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, шт. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 1.1.10. | Показатель 10. Количество проведенных комиссий по безопасности дорожного движения, пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, водителями автотранспортных предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, шт.  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.11. | Показатель 11. Количество опубликованных на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района статистических данных о состоянии аварийности на автомобильных дорогах, шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |

 3.Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы.

 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год**  | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 0,00 | - | - | 2553,8282 | - | 2553,8282 |
| 2018 | 0,00 | - | - | 2 643,96259 | - | 2 643,96259 |
| 2019 | 0,00 | - | - | 2 660,0 | - | 2 660,0 |
| 2020 | 0,00 |  |  | 2 460,00 |  | 2 460,00 |
| 2021 | 0,00 |  |  | 2 460,00 |  | 2 460,00 |
| ВСЕГО | 0,00 | **-** | **-** | 12 777,79079 | -- | 12 777,79079 |

 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

 сокращение к 2021 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2021 годы | 1.1.1-1.1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 21 649,86807  | 23 109,76809 | 25 949,64247 | 21767,00 | 21 767,00 |
| областной бюджет | 9 921,95393 | 11 916,00  |  18 747,00 | 1 873,00 | 1 873,00 |
| ИТОГО:  | 158 574,23256 |  31 571,822 | 35 025,76809 | 4 696,64247 | 23 640,00 | 23 640,00 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.1-1.2.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 2 553,8282 | 2 643,96259 |  2 660,0 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  12 777,79079 | 2 553,8282 | 2 643,96259 | 2 660,0 | 2460,00 | 2460,00 |

**Мероприятия подпрограммы**

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс.руб.** | **областной бюджет, всего, тыс. руб** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.1.1 | 71 881,6579 | 0,00  | 14000,00 | 12 881,65790 | 15 000,00  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района  | 2017-2021 годы | 1.1.2  |  20 784,95692 |  37 521,00 | 6 346,6853 | 18 746,93467 |  22 466,33695 | 5 373,00 | 5 373,00 |
| бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс.руб | областной бюджет, всего, тыс.руб | бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс. руб | областной бюджет, всего, тыс.руб | бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс.руб | областной бюджет, всего, тыс. руб | бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс. руб | областной бюджет, всего, тыс. руб | бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс. руб | областной бюджет, всего, тыс. руб |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров за счет средств местного бюджета  | 3 234,6853 |  | 7 367,46179 |  | 3 719,33695 |  | 3500,00  |  | 3500,00 |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и подъездов к дворовым территориям и территориям общего пользования (субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов)  |  | 3112,00 |  | 1 916,00  |  | 3 747,00 |  | 1 873,00 |  | 1 873,00 |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог (субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 0,00 |  |  | 10 000,0 |  | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт, или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.1.3 |  13 474,09204 | 0,00 | 3 267,741 | 3 303,17552 |  4 503,17552 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.1.4 | 244 | 0,00 | 20,00 | 60,00 |  120,00 | 22,00 | 22,00 |
| 5. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.1.5 | 3 528,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528,130 | 1000,00 | 1000,00 |
| 6. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2018-2021 годы | 1.1.6 |  4 127,44177  | 6 809,95393 | 7 937,3957 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| бюджет Валдайского городского поселения  | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет  | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет |
| 1 127,44177 | 6 809,95393 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 7. | Прочие расходы на вновь образуемые земельные участки для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2018-2021 годы | 1.1.7 |  203 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |  79,00 | 45,00 | 45,00 |
| ИТОГО: | 114 243,27863 | 44 330,95393 | 31 571,822 | 35 025,76809 | 44 696,64247  | 23 640,00 | 23 640,00 |
| бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет |
| 21 649,86807  | 9 921,95393 | 23 109,76809 | 11 916,00 | 25 949,64247 | 18 747,00 | 21 767,00 | 1 873,00 | 21767,00 | 1 873,00 |

**Мероприятия подпрограммы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования**  | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **бюджет Валдайского городского поселения, всего, тыс.руб.** | **областной бюджет, всего, тыс.руб.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.1 | **688,04564** | **0,00** | 208,04564 | 120,0  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2. | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.2 |  **90,0** | **0,00** | 20 |  10,0 | 0,00 | 30 | 30 |
| 3. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.3 |  **1 353,00** | **0,00** | 240,0 | 223,0 | 390,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4. | Приобретение технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.4 | **2 744,19656** | **0,00** | 631,37496 | 562,8216 | 550,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5. | Установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.5 | **587,899** | **0,00** | 82,8 | 105,099  | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2021 годы | 1.2.6 | **6 574,15796**  | **0,00** | 1091,11597 | 1323,04199  |  1 400,00 | 1300,00 | 1460,00 |
| 7. | Разработка комплексной программы Развитие транспортной инфраструктуры  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017 год | 1.2.7 | **89,00** | **0,00** | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Разработка КСОДД  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2018 год | 1.2.8 | **300,00** | **0,00** | 0,00 | 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ремонт искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017, 2020 годы | 1.2.9 | **351,49163** | **0,00** | 191,49163 | 0,00  | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 10. | Проведение комиссий по безопасности дорожного движения, пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, водителями автотранспортных предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального районаОГИБДД ОМВД России по Валдайскому району | 2017-2021 годы | 1.2.10 | Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
| 11. | Публикация на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района статистических данных о состоянии аварийности на автомобильных дорогах  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального районаОГИБДД ОМВД России по Валдайскому району | 2019-2021 годы | 1.2.11 | Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
| **ИТОГО:**  | **12777,79079** | **0,00** | 2553,8282 | 2 643,96259 | 2 660,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |