**ПРОЕКТ**

**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 – 2026 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 – 2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 (далее - муниципальная программа):

1.1. **Изложить** Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.2. **Изложить перечень объектов** дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета

Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Проект подготовил и завизировал:**

Председатель комитета жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства Н.К. Сташенина

**Согласовано:**

Заместитель Главы администрации

муниципального района Ю.Ю. Кокорина

Председатель комитета финансов Т.В. Никифорова

Администрации муниципального района

Председатель комитета экономического развития

Администрации муниципального район Г.А.Козяр

Главный служащий отдела правового регулирования

Администрации муниципального района О.А. Камаева

Главный специалист комитета по орг. и общим вопросам

Администрации муниципального района А.В. Березкина

Разослать: дело-1, комитет ЖК и ДХ-2, комитет финансов-1, КЭР-1, счетная палата-1.

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | | | | | |
| **2023** | **2024** | | **2025** | | | | **2026** |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | | 10 |
| 1. | | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2026  годы | | 1.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 17 980,51383 | | 6 519,350 | | | 6 334,350 | | 6 334,350 |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 3 148,000 | | | 2 098,500 | | 2 098,500 |
| **Итого** | **17 980,51383** | | **9 667,350** | | | **8 432,850** | | **8 432,850** |
| 1.1.2. | | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2026  годы | | 1.2 1.7 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 755,32245 | | 3 558,170 | | | 115,000 | | 115,000 |
| **областной бюджет** | 10 612,43303 | | 3 148,000 | | | 2 098,500 | | 2 098,500 |
| **Итого** | **11 367,75548** | | **6 706,170** | | | **2 213,500** | | **2 213,500** |
| 1.1.3 | | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2026  годы | | 1.2 1.7 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 6 374,10902 | | 655,78476 | | | 5 534,05783 | | 5 534,05783 |
| **областной бюджет** | 26 410,36697 | | 64 827,200 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **32 784,47599** | | **65 482,98476** | | | **5 534,05783** | | **5 534,05783** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям** | | | | | | | | | **44 152,23147** | | **72 189,15476** | | | **9 846,05783** | | **9 846,05783** |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова « Москва - Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай (в том числе строительный контроль) | | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 765,00 | | 1300,194 | | | 0,0 | | 0,00 |
| областной бюджет | 75 720,80 | | 128 590,80 | | | 0,0 | | 0,00 |
| **итого** | **76 485,80** | | **129 890,994** | | | **0,0** | | **0,00** |
| **Итого по капитальному ремонту** | | | | | | | | | **76 485,80** | | **129 890,994** | | | **0,00** | | **0,00** |
| 1.1.5 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2026  годы | | 1.4 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 153,86792 | | 170,00 | | | 200,00 | | 200,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 170,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **153,86792** | | **170,00** | | | **200,00** | | **200,00** |
| 1.1.6 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023 -  2026  годы | | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 3 100,00 | | 1 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.7 | Разработка ПСД по тротуарам г.Валдай | | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2026  годы | | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 4 123,35120 | | 4 123,35120 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.8 | Разработка ПСД на строительство полигона для складирования снега | | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023 -  2026  годы | | 1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | | 2 602,73187 | | | 2 658,26813 | | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого по разработки и проверки ПСД** | **7 223,35120** | | **8 326,08307** | | | **2 658,26813** | | **0,00** |
| 1.1.9 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2026  годы | | 1.6 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **145 995,76442** | | **220 243,58183** | | | **19 038,67596** | | **16 380,40783** |
| 2. | | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2023- 2026 годы | 2.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Итого** | **200,00** | **200,00** | | **200,00** | | | | **200,00** |
| 2.1.2 | | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2023- 2026 годы | 2.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 2.1.3 | | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2023- 2026 годы | 2.4,  2.5 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 181,45856 | 187,500 | | 187,500 | | | | 187,500 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Итого** | **181,45856** | **187,500** | | **187,500** | | | | **187,500** |
| 2.1.4 | | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2023- 2026 годы | 2.5 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 2 024,36116 | 2 024,36116 | | 2 024,36116 | | | | 2 024,36116 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **итого** | **2 024,36116** | **2 024,36116** | | **2 024,36116** | | | | **2 024,36116** |
| 2.1.5 | | Ремонт (реконструкция) светофорного объекта | Комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2023- 2026 годы | 2.6. | **Бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 2 129,23188 | | 2 129,23187 | | | | 0,00 |
| **Областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **2 129,23188** | | **2 129,23187** | | | | **0,00** |
| 2.1.6. | | Проведение пропагандистских мероприятий по снижению уровня смертности в результате ДТП | комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | | | 2023- 2026 годы | 2.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 5,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **итого** | 5,00 | **0,00** | | | **0,00** | | 0,00 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | |  | **2 410,81972** | **4 541,09304** | | | **4 541,09303** | | **2 411,86116** | |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Адрес расположения автомобильной дорог**  **(или их участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды работ** | | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **общий объём** |
| **1** | | **Дорога к Дому** | | | | | | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 1.1 | | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Зимогорье, ул. Хвойная (в том числе строительный контроль) | 3 543 170,00 | 3 148 000,00 | **6 691 170,00** | текущий ремонт автомобильных дорог | |
| **Итого:** | | | **3 543 170,00** | **3 148 000,00** | **6 691 170,00** |  | |
| **2** | | **Ремонт автомобильных дорог** | | | | | |
| **2.1** | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 373 557,00 | 36 936 745,14 | **37 310 302,14** | текущий ремонт автомобильных дорог | |
| 7 985,60 | 790 454,86 | **798 440,46** |
| **2.2** | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 269 350,26 | 26 615 733,18 | **26 885 083,44** | текущий ремонт автомобильных дорог | |
| 4 891,90 | 484 266,82 | **489 158,72** |
| **Итого:** | | | **655 784,76** | **64 827 200,00** | **65 482 984,76** |  | |
| **Всего на ремонт автомобильных дорог** | | | **4 198 954,76** | **67 975 200,00** | **72 174 154,76** |  | |
| **3** | | **Капитальный ремонт** | | | | | |
|  | | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова « Москва-Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай (в том числе строительный контроль) | 1 271 713,58 | 125 899 644,20 | **127 171 357,78** | | капитальный Ремонт автомобильных дорог |
| 28 480,42 | 2 691,1558 | **2 719 636,22** | |
| **Итого:** | | | **1 300 194,00** | **128 590 800,00** | **129 890 994,00** | |  |
| **4** | **Проектно-сметная документация** | |  |  |  | |  |
| **4.1** | Разработка ПСД на тротуары г.Валдай | | 4 123 351,20 | 0,00 | 4 123 351,20 | |  |
| **4.2** | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов:  На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения объектов недвижимости: территория Валдайского муниципального района: от ул. Дорожная г.Валдай до точки примыкания ее к ул.Екатерининская г.Валдай. | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |  |
| **Итого:** | | | **5 723 351,20** | **0,00** | **5 723 351,20** | |  |
| **ИТОГО** | | | **11 222 499,96** | **196 566 000,00** | **207 788 499,96** | |  |