Проект

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

г. Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**информатизации Валдайского муниципального района**

**на 2021-2024 годы**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Валдайского муниципального района на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 28.12.2020 № 2099:

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления слова «…на 2021-2024 годы…» на «…на 2021-2025 годы…»;

1.2. Заменить в наименовании программы, наименовании и пункте 6 паспорта программы слова «…2021-2024 годы…» на «…2021-2025 годы…»;

1.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования, тыс. руб** | | | | |
| **областной**  **бюджет** | **бюджет**  **муниципального района** | **бюджет**  **городского**  **поселения** | **федеральный бюджет** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | - | 601,256 | - | - | 601,256 |
| 2022 | - | 1243,91567 | - | - | 1243,91567 |
| 2023 | - | 1419,87 | - | - | 1419,87 |
| 2024 | - | 1558,6 | - | - | 1558,6 |
| 2025 | - | 4110,8 | - | - | 4110,8 |

»;

1.4. Изложить перечень целевых показателей муниципальной программы Валдайского муниципального района муниципальной программы в редакции:

«

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**Валдайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевогопоказателя (2020год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Информатизация Валдайского муниципальногорайона на 2021-2025 годы»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 1.2. | Соответствие официального сайта Администрации Валдайского муниципального района ФЗ № 8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Доля муниципальных услуг и функций, информация, о которых в полном объёме размещена в информационной системе ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями(от числа запланированных) | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота с органами исполнительной власти области(от числа запланированных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Подключение к сети Интернет каждого рабочего места | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Наличие функционирующей ЛВС в здании Администрации муниципального района, средств обеспечения бесперебойного питания сетевого и серверного оборудования, а также рабочих мест ЛВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Наличие сертифицированного ФСТЭК и ФСБ программного обеспечения по требованиям безопасности информации (от числа запланированных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Количество автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления района, прошедших оценку эффективности системы защиты персональных данных на предмет соответствия требованиям защиты информации | шт. | 15 | - | - | - | - | 40 |
| 1.10. | Техническое обеспечение и компьютеризация ОМСУ и структурных подразделений администрации района, создание единого информационного пространства(от числа запланированных) | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Приобретение лицензированного программного обеспечения ОМСУ и структурными подразделениями администрации района, в том числе переход на использование отечественного программного обеспечения (от числа запланированных) | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

»;

1.5. Изложить мероприятия муниципальной программы «Информатизация Валдайского муниципального района на 2021-2024 годы» муниципальной программы в редакции:

«

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Информатизации Валдайского муниципального**

**района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок  реализации** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы)** | | **Источник финансирования** |  | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Создание механизма и условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Валдайского муниципального района в электронной форме гражданам и организациям; развитие и сопровождение официального сайта Администрации района | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация внедрения и сопровождения информационных систем межведомственного электронного взаимодействия, систем оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.1 | районный бюджет | | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг Валдайского муниципального района для доступа к ним на едином портале и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг | отдел информационных технологий комитет по организационным и общим вопросам | в течение 2021-2025 годов | 1.1 | районный бюджет | | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Техническое сопровождение официального сайта Администрации района | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 | 1.2 | районный бюджет | | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечение актуальной публикации информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет», расширение функциональности официального сайта | отдел информационных технологий, комитет по организационным и общим вопросам | в течение 2021-2025 | 1.2 | районный бюджет | | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2: Создание и модернизация информационных систем Валдайского района и их взаимодействие с федеральными и региональными информационными системами | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ведение Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района. Актуализация информации | комитет по организационным и общим вопросам | в течение 2021-2025 | 1.3 | районный бюджет | | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация создания муниципальных информационных систем и модернизация автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями | отдел информационных технологий, структурные подразделения Администрации муниципального района, участвующие в предоставлении услуг населению | в течение 2021-2025 годов | 1.3 1.4 | районный бюджет областной бюджет | | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация развития электронного документооборота в органах местного самоуправления Валдайского муниципального района | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.5 | районный бюджет областной бюджет | | 61,712 | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3: Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, размещенные вне основного здания Администрации района) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.6 | районный бюджет | | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Модернизация локальных вычислительных сетей | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.7 | районный бюджет | | - | - | 91 | 500 | 2100 |
| 4. | Задача 4: Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Приобретение оборудования и ПО для защиты информации | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.8 | районный бюджет областной бюджет | | 47,8956 | 146,72125 | 275,12 | 308,6 | 670,6 |
| 4.2 | Организация создания защиты информации на объектах информатизации Администрации муниципального района по требованиям безопасности информации, аттестация автоматизированных рабочих мест | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.8  1.9 | районный бюджет | | - | - | 500 | 500 | 700 |
| 5. | Задача 5: Обеспечение сотрудников программным обеспечением, электронно-вычислительной техникой и её обслуживание | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и обслуживание электронно-вычислительной техники | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.10 | районный бюджет | | 333,7565 | 760,36842 | 330,870 | 70 | 389 |
| 5.2. | Организация приобретения и внедрения отечественного лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации муниципального района для осуществления своей деятельности | отдел информационных технологий | в течение 2021-2025 годов | 1.11 | районный бюджет | | 157,8919 | 386,826 | 222,88 | 180 | 251,2 |

».

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В. Стадэ**

Проект подготовил и завизировал:

Заведующий отделом информационных технологий В.Е. Никитин

**Согласовано:**

Заместитель Главы администрации

муниципального района Р.С. Ершов

Заместитель Главы администрации

муниципального района Ю.В. Михайлова

Председатель комитета финансов Т.В. Никифорова

Председатель комитета экономического развития Г.А. Козяр

Заведующий отделом правового

регулирования О.А. Камаева

Разослать: дело-2, комитет финансов-1, счетная палата, ОИТ-1, Михайлова Ю.В.

.