**План работы по благоустройству**

**на 2012 - 2013 года**

Согласовано                                                                                 Утвержден

Глава Рощинского сельского поселения                         жителями ТОС

                                                                                                  Председатель Совета ТОС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б.Мячин.                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г.Колдобанов

\_ «\_\_\_» 2012года                                                     \_ «\_\_»2012 года

**План работы по благоустройству на 2012 - 2013 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат работы. |
| 1. | Асфальтирование придомовой территории между домом № 5 и 6  Планирование уличных грунтовых дорог. | IV – квартал 2012 года    Май, сентябрь | Исполнено, администрация |
| 2. | Установка мусорной площадки в  дер. Долгие Бороды | III - IV – квартал 2012 года | администрация |
| 3. | Замена вышедших из строя лампочек ночного уличного освещения. Ремонт уличного освещения. | В течение года | Администрация |
| 4. | Очистка территории парков, детских площадок, пляжной зоны отдыха от мусора. | Апрель – май.  Июнь – июль,  Август – сентябрь | Администрация совместно с жителями |
| 5. | Проведение весеннего и осеннего субботника на территории поселка Рощино и деревень. | С 1 апреля по 9 мая.  С 1 октября по  4  ноября | Жители поселения |
| 6. | Вывоз несанкционированных свалок. | Контроль, в течение года. | Администрация |
| 7. | Установка детской площадки между домом  № 6 и 7 | IV – квартал 2012 года | Установлена, администрация совместно с жителями |
| 8. | Установка детской площадки между домом  № 5 и 6 | IV – квартал 2012 года | Установлена, администрация совместно с жителями |
| 9. | Регулярный покос сорной травы на территории поселения | Май – сентябрь | жители |
| 10. | Установка элемента волейбольной площадки, урн. | Май  Места согласованы. | Жители |
| 11. | Организация вывоза бытового мусора, 100 % привлечение жителей ТОС и ТСЖ « Веста». | В течение года. | ТСЖ «Веста» |
| 12. | Уборка территории жителями у своих подворий. Озеленение территорий, посадка цветочных клумб. | В течение года,  Апрель, май. | Жители |
| 13. | Проведение конкурса на «Лучшую улицу», «Лучший дом и лучшее подворье 2012 - 2013 года». | Июль | Жители совместно с администрацией |
| 14. | Благоустроить, произвести очистку берега и дна для места отдыха на берегу Валдайского озера и озера Ужин, Байнёвское озеро. | Май – июнь |  |
| 15. | Обработка против клещей на берегах озер Валдайское и Ужин, Байнёвское озеро. | Май | администрация |
| 16. | Асфальтирование придомовой территории возле дома № 4 | Июль-август 2013 года | администрация |
| 17. | Асфальтирование дороги  в дер. Долгие Бороды по ул.Светлая | Июль-август 2013 года | администрация |
| 18. | Подвоз воды на кладбище | В течение летнего периода | Администрация совместно с ФГДУ д/о «Валдай» |
| 19. | Покраска детских игровых площадок возле дома № 4 и между домами № 5 и 6 и № 7 и 8. | Май – июнь | Жители РСП |
| 20. | Вывоз твёрдых бытовых отходов по деревням Рощинского сельского поселения | Май - сентябрь (2 раза в месяц)  Октябрь - апрель (1 раз в месяц) | Жители совместно с администрацией |