ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                    №

г. Валдай

О переносе сроков капитального

ремонта  общего имущества в

многоквартирных домах

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, подпункта 4 пункта 4 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в не допуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям Администрация Валдайского муниципального района                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

ведущий   служащий комитета жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства

Администрации муниципального района                                                                 С.П. Щеглова

Согласовано:

заместитель Главы администрации

муниципального района                                                                                            Ю.Ю.Кокорина

заведующий отделом

правового регулирования

Администрации муниципального района                                                                     О.А.Камаева

ведущий служащий   комитета по

организационным и общим вопросам

Администрации муниципального района                                                                 О.А. Пигусова

Разослать: дело-1, комитет ЖКХ-2

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от               №

| №п.п | Адрес МКД | Вид работ | Период проведения работ | Период переноса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Озёрная, д.6 | ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 2025 |