ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                    №

г. Валдай

О переносе сроков капитального

ремонта  общего имущества в

многоквартирных домах

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, подпункта 4 пункта 4 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в не допуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям Администрация Валдайского муниципального района                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

ведущий   специалист комитета жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства

Администрации муниципального района                                                                  С.П. Щеглова

Согласовано:

заместитель Главы администрации

муниципального района                                                                                            Ю.Ю. Кокорина

главный специалист отдела

правового регулирования

Администрации муниципального района                                                                     Д.А. Осипян

главный  специалист   комитета по

организационным и общим вопросам

Администрации муниципального района                                                           Г.А. Скоробогатова

Разослать: дело-1, комитет ЖКХ-2

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от               №

| №п.п | Адрес МКД | Вид работ | Период проведения работ | Период переноса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Валдай, ул. Гагарина, д. 25 | ремонт системы газоснабжения | 2025 | 2027 |
| 2 | г. Валдай, ул. Колхозная, д.7 | ремонт системы газоснабжения | 2025 | 2030 |