**Заключение**

**финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района на проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2026 годы»»**

г. Валдай 27 марта 2024 г.

Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2026 годы»» (далее – проект Постановления) проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Валдайского муниципального района, утвержденным решением Думы Валдайского муниципального района от 24.11.2023 № 259. При проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые акты:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»;

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово - экономической экспертизы проектов муниципальных программ муниципального образования» утвержденный приказом Контрольно - счетной палаты Валдайского муниципального района от 29.12.2023 г.;

Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 28.02.2024 № 500 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы»;

Проект Совета депутатов Валдайского городского поселения «О внесении изменений в бюджет Валдайского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы».

**Анализ показателей Программы**

Настоящим проектом Постановления на 2024 год увеличены бюджетные ассигнования в сумме **4 880 328,44 руб.,** из них:

1. По подпрограмме «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» 7 009 560,32 руб. (средства бюджета поселения) в том числе:

- на мероприятие «Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии» для заключения договора на проведение экспертизы сметной документации по содержанию автомобильных дорог Валдайского городского поселения на 2024-2025 годы в сумме 6 417 202,35 руб., для заключения контракта на содержание автодорог Валдайского городского поселения на 2024 – 2025 годы. В обоснование финансовых затрат представлена копия локальной сметы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения (на зимнее и летнее содержание) на общую сумму 7 350 806,57 руб. **В результате запланированных расходов будет недостаточно для выполнения мероприятия. Кроме того сметный расчет не содержит сведения о составителе, а также подписи ответственного лица.**

- на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям» в сумме 592 357,97 руб. В обоснование финансовых затрат представлена копия локального сметного расчета на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Учхоз, г. Валдай, Новгородской области на сумму 592 357,97 руб. **Сметный расчет не содержит сведения о составителе, а также подписи ответственного лица.**

2. По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» уменьшены расходы с мероприятия «ремонт (реконструкция) светофорного объекта» в сумме 2 129 231,88 руб. **Контрольно – счетная палата отмечает, что в связи с перераспределением расходов с ремонта светофорного объекта на содержание автомобильных дорог, существует вероятность неисполнения мероприятия, а также недостижения целевого показателя (1 светофорный объект), поскольку объем финансирования на ремонт светофора составил 0,00 руб.**

Общий объем финансирования по подпрограмме «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» составил **227 253 142,15 руб.** (увеличен на 7 009 560,32 руб.), в том числе:

-на мероприятие «Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии» - 16 084 552,35 руб. – бюджет Валдайского городского поселения (увеличение на 6 417 202,35 руб.).

-на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к дому» - 6 706 170,00 руб., из них: областной бюджет – 3 148 000,00 руб. (без изменений), бюджет Валдайского городского поселения – 3 558 170,00 руб. (без изменений).

-на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям» – 66 075 342,73 руб.,из них: областной бюджет – 64 827 200,00 руб. (без изменений), бюджет Валдайского городского поселения – 1 248 142,73 руб. (увеличение на 592 357,97 руб.);

-на мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Валдай – Соколова «Москва – Санкт - Петербург» ул. Песчаная г. Валдай» - 129 890 994,00 руб., из них: областной бюджет – 128 590,00 руб. (без изменений), бюджет Валдайского городского поселения – 1 300 194,00 руб. (без изменений);

-на мероприятие «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 200 000,00 руб. – бюджет Валдайского городского поселения (без изменений);

-на мероприятие «Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов - 1 600 000,00 руб. – бюджет Валдайского городского поселения (увеличение на 1 600 000,00 руб.);

-на мероприятие «Разработка ПСД по тротуарам г. Валдай» - 4 123 351,20 руб. (без изменений);

- на мероприятие «Разработка ПСД на строительство полигона для складирования снега» - 2 602 731,87 руб. (без изменений);

- на мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 0,00 руб. бюджет Валдайского городского поселения (без изменений).

2.По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств местного бюджета» - **2 411 861,16** (уменьшен на 2 129 231,88 руб.), в том числе:

-на мероприятие «Обслуживание и содержание светофорных объектов» - 200 000,00 руб. (без изменений);

-на мероприятие «Обустройство автобусных посадочных площадок» - 0,00 руб. (без изменений);

- на мероприятие «Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения» - 187 500,00 руб. (без изменений);

- на мероприятие «Нанесение дорожной разметки» - 2 024 361,16 руб. (без изменений);

- на мероприятие «Ремонт (реконструкция) светофорного объекта 0,00 руб. (уменьшение на 2 129 231,88 руб.)»;

- на мероприятие «Проведение пропагандистских мероприятий по снижению уровня смертности в результате ДТП» - 0,00 руб. (без изменений).

В ходе сверки объемов ассигнований проекта муниципальной программы с объемами ассигнований проекта решения Совета депутатов Валдайского городского поселения на 2024 - 2026 годы расхождений не установлено.

Председатель

Контрольно – счетной палаты

Валдайского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Леванина