|  |  |
| --- | --- |
| **Российская Федерация****Новгородская область****АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № Валдай**Об утверждении Программы развития опорного населённого пункта («дорожной карты») г. Валдай на 2025-2030 годы**В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Валдайского муниципального района, по итогу проведения общественных обсуждений по проекту Программы развития опорного населённого пункта («дорожной карты») г. Валдай на 2025-2030 годы, Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**1.Утвердить прилагаемую Программу развития опорного населённого пункта («дорожную карту») г. Валдай на 2025-2030 годы. 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**Глава****муниципального района Ю.В. Стадэ** |  |
|  |  |

**Проект подготовил**

**Зам. Главы Ю.Ю. Кокорина**

**Согласовано:**

**Зам Главы Р.С. Ершов**

**Председатель комитета образования Е.М. Шевченко**

**Зав отделом ар-ры и градостроительства А.В. Рыбкин**

**Председатель комитета финансов Т.В. Никифорова**

**Гл. специалист комитета по ОИОВ О.А. Пигусова**

**ПРОГРАММА**

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в Валдайском городском поселении

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя  | Базовое значение (31.12.2019) | Применим / не применим | Плановый период | Итого, темп при-роста (%) | Наимено-вание мероприя-тий на соответ-ствующий год |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | 58 | применим | 60,67 | 62,10 | 63,58 | 64,18 | 64,52 | 64,86 | 64,86 | ввод жилья: 2025 - 11000 кв.м., и далее ежегодно не менее 11000 кв.м. |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 8495 | применим | 4,64 | 5,14 | 6,65 | 6,16 | 6,69 | 7,23 | 7,23 | ввод жилья: 2025 - 11000 кв.м., и далее ежегодно не менее 11000 кв.м. |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | 17 | применим | 13,51 | 35,48 | 44,83 | 50,0 | 55,56 | 75,0 | 75 | 2025 г.-расселение аварийного жилищного фонда в количестве 3 шт. (3 чел.) в рамках муниципальной программы , 2026 г.-расселение аварийного жилищного фонда в количестве 7 шт.(13 чел.) в рамках региональной программы, 2027 г.-расселение одного аварийного жилого помещения ( 1 чел.). |
| 4. | Увеличение доли населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)  | 0 | применим | 21,07 | 22,14 | 22,86 | 23,57 | 24,29 | 25,00 | 25 | 2025-ремонт сетей, 2026 – ремонт сетей, 2027 - ремонт сетей, 2028 – ремонт сетей, 2029-ремонт сетей, 2030 ремонт сетей . |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подключенных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социаль-ной газификации  | 2138 | применим | 20,21 | 20,83 | 22,09 | 23,31 | 24,46 | 25,60 | 25,6 | 2025-2030 гг. год подключение к сетям газоснабжения домовладений. |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 6 | применим | 50,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | Содержание и обслуживание парка подвижного состава 2025-2030 гг. |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | 84305 | применим | 81,67 | 13,29 | 14,21 | 15,86 | 17,45 | 18,99 | 18,99 | 2025 г. - реконструкция "Дома народного творчеста", капитальный ремонт школы №1, 2026 г. - строительство магазина на ул.Гоголя, ул.Песчаная, 2027 г. -Строительство магазина ул.Ломоносова, ул.Песчаная, 2028 г. строительство производственного здания ул.Лесная, 2029 г. - строительство кафе ул.Песчаная, магазин ул.Песчаная, 2030 г. - строительство гостиницы ул.Молодёжная |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошколь-ного и общего) образования, находя-щихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 0 | применим | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2025-2030 гг. содержание трех зданий, с целью поддержания их в нормативном состоянии. |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварий-ном состоянии) | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | Не применим | не применим | Не применим |
| 13. | Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооруже-ний относительно нормативной пропуск-ной способности | 0 | применим | 19,61 | 20,96 | 22,33 | 23,70 | 25,09 | 26,50 | 26,50 | 2025 – благоустройство спортивно-игровой площадки, 2026 – покупка инвентаря, 2027 – покупка инвентаря, 2028 – покупка инвентаря, 2029 – покупка инвентаря, 2030 – покупка инвентаря. |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии | Не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | не применим | Не применим |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | 3 | применим | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | Благоустройство -2025- 1 территории, благоустройство-2026 1 территории, благоустройство 2027 - 1 территории, благоустройство-2028 - 1 территории, благоустройство-2029- 1 территории, благоустройство-2030 - 1 территории  |
|  | ИТОГО темп прироста (%) |  |  | **60,14** | **65,16** | **76,72** | **87,85** | **98,97** | **111,49** | **50,03** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_