УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

муниципального района

от                №

Ранжированный перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории Валдайского муниципального района

Новгородской области, для выполнения краткосрочного плана в  2026-2028 года

| № п/п | Адрес МКД | Плановый год проведения капитального ремонта в МКД | Количество баллов по МКД | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Зеленая Роща, д.1 | 2026 | 20 | ремонт подвала |
|  | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 1 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 2 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 3 | 2026 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  |  | 2028 |  |  |
|  | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 4 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 5 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 6 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | д. Ижицы, д. 43 | 2026 | 20 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фасада |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | д. Лутовёнка, ул. Школьная, д. 4 | 2026 | 20 | ремонт фасада |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | д. Любница, ул. Молодёжная, д. 1 | 2026 | 30 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | д. Шуя, ул. Центральная, д. 37 | 2026 | 40 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | д. Шуя, ул. Центральная, д. 39 | 2026 | 40 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 14б | 2028 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 16а | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | п. Короцко, ул. Центральная, д. 17 | 2026 | 20 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | п. Короцко, ул. Центральная, д. 19 | 2027 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | п. Короцко, ул. Центральная, д. 24 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | п. Рощино, д. 3 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  | п. Рощино, д. 4 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фасада |
|  | п. Рощино, д. 5 | 2026 | 10 | ремонт фасада |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | п. Рощино, д. 6 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | п. Рощино, д. 7 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 14 | 2028 | 10 | ремонт подвала |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 21 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 32 | 2028 | 10 | ремонт крыши |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 34б | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 36 | 2026 | 20 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 81 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Васильева, д. 9 | 2028 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 39 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 50 | 2028 | 10 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 51 | 2026 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фасада |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 51б | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 51а | 2027 | 10 | ремонт фасада |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 61 | 2027 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, пр-кт Советский, д. 35/15 | 2028 | 10 | ремонт фасада |
|  | с.Едрово, ул.Сосновая, д.37 | 2026 | 20 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  | с. Едрово, ул. Сосновая, д. 38 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | с. Едрово, ул. Сосновая, д. 39 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | с. Едрово, ул. Сосновая, д. 42 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  | с. Едрово, ул. Щебзавода, д. 1 | 2026 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фасада |
|  | с. Едрово, ул. Щебзавода, д. 17 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | с. Едрово, ул. Щебзавода, д. 8 | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | с. Зимогорье, д. 163 | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 1 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 3 | 2027 | 10 | ремонт подвала |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 4 | 2028 | 10 | ремонт крыши |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 5 | 2026 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 7 | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 8 | 2028 | 10 | ремонт крыши |
|  | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 9 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | с. Зимогорье, ул. Заводская, д. 2 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 11 | 2027 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Белова, д. 34 | 2028 | 10 | ремонт крыши |
|  | г. Валдай, ул. Гагарина, д. 11 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Гагарина, д. 21 | 2027 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Гагарина, д. 25 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Гагарина, д. 26 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 5а | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. К.Маркса, д. 5 | 2026 | 20 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фасада |
|  | г. Валдай, ул. К.Маркса, д. 6 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. К.Маркса, д. 9а | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Колхозная, д. 7 | 2028 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, пр-кт Комсомольский, д. 44 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Крупской, д. 17а | 2027 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Крупской, д. 22 | 2026 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Крупской, д. 26 | 2026 | 10 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Ленина, д. 18а | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Ленина, д. 20 | 2027 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Ленина, д. 30 | 2027 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 19 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 19а | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19 | 2027 | 20 | ремонт фундамента |
|  |  | 2026 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 28/12 | 2028 | 10 | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 11 | 2028 | 10 | ремонт подвала |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 2 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г.Валдай, ул. Мелиораторов, д.3 | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 4 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 5 | 2026 | 30 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 5а | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 6 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 7 | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 8 | 2026 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 9 | 2027 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 10 | 2027 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 12 | 2027 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 14 | 2026 | 20 | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 15 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 16 | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 17 | 2026 | 20 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 18 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 7 | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Молодежная, д. 3 | 2026 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Молодежная, д. 5 | 2026 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Молодежная, д. 6 | 2027 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Молодежная, д. 8 | 2027 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12а | 2026 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фасада |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Октябрьская, д.20/21 | 2026 | 20 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 31 | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 10 | 2028 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 15 | 2027 | 10 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2026 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 17 | 2026 | 20 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 19 | 2026 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 21 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Победы, д. 43 | 2027 | 20 | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Победы, д. 70 | 2027 | 10 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Победы, д. 82 | 2026 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 14 | 2027 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 15а | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 26 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 35 | 2027 | 10 | ремонт системы электроснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт крыши |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 36 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д.44 | 2027 | 10 | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 4а | 2028 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 62 | 2028 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 68 | 2027 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Радищева, д. 70 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 3 | 2027 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1 | 2026 | 30 | ремонт крыши |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 15 | 2026 | 10 | ремонт фасада |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 23 | 2028 | 10 | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 4 | 2027 | 10 | ремонт фасада |
|  |  | 2028 |  | ремонт фундамента |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 40 | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 41 | 2028 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 41а | 2028 | 10 | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 57 | 2027 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 58/55 | 2026 | 10 | ремонт системы газоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 62 | 2026 | 20 | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Труда, д. 75 | 2026 | 20 | ремонт системы горячего водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 2 | 2026 | 10 | ремонт фасада |
|  |  | 2027 |  | ремонт фундамента |
|  |  | 2028 |  | ремонт подвала |
|  | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 3 | 2026 | 10 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 4 | 2026 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 5 | 2026 | 20 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы водоотведения |
|  | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 1 | 2026 | 20 | ремонт системы газоснабжения |
|  | г. Валдай, ул. Энергетиков, д. 20 | 2028 | 10 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2027 |  | ремонт системы газоснабжения |
|  | д. Костково, ул. Молодёжная, д. 1 | 2026 | 20 | ремонт системы холодного водоснабжения |
|  | д. Костково, ул.Молодёжная, д. 2 | 2026 | 20 | ремонт подвала |
|  | г. Валдай, пр-кт Советский, д.67 | 2028 | 10 | ремонт системы электроснабжения |
|  | д. Семёновщина, д. 91 | 2026 2027 | 20 | ремонт системы теплоснабжения ремонт подвала |
|  | д. Семёновщина, д. 92 | 2026 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  |  | 2027 |  | ремонт подвала |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 2 | 2027 | 20 | ремонт крыши |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 8 | 2027 | 20 | ремонт крыши |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 12 | 2027 | 20 | ремонт крыши |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 18 | 2027 | 20 | ремонт системы водоотведения |
|  |  | 2028 |  | ремонт системы электроснабжения |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 19 | 2027 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 20 | 2027 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 21 | 2027 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  | Валдай-3, ул. Советская, д. 22 | 2027 | 20 | ремонт системы теплоснабжения |
|  | Валдай-4, ул. Валдайская, д. 3 | 2026 | 20 | ремонт фундамента |
|  | Валдай-4, ул. Путиловская, д. 6 | 2028 | 10 | ремонт крыши |
|  | Валдай-4, ул. Путиловская, д. 7 | 2028 | 10 | ремонт фасада |