Извещение

о проведении открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Дата публикации извещения: 11 мая 2012 год.

Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Заказчик: ООО «Межмуниципальная служба заказчика» 175400,  Новгородская область, г. Валдай, ул. Радищева, д. 14,  2 этаж, телефон  8 (81666) 2-24-45. Ответственные лица: начальник технического отдела Мартынов Валентин Викторович, инженер технического отдела Лучко Екатерина Михайловна.

Организатор открытого конкурса: ООО «Межмуниципальная служба заказчика» 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Радищева, д. 14,  2 этаж, телефон  8 (81666) 2-24-45.

Дата начала работ: 25 июня 2012 года.

Официальный сайт в сети Интернет для публикации: www. reformagkx.ru, www. valdayadm.ru.

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии – г. Валдай, ул. Радищева, д. 14, 2 этаж, ООО «Межмуниципальная служба заказчика», 13 июня 2012 года, в 09 часов 00 минут.

Открытый конкурс проводится в соответствии с требованиями Постановления Администрации Новгородской области от 21 июня 2011 года № 258 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома».

Конкурсная документация в составе:

Общие положения: Термины и понятия:

открытый конкурс - способ определения конкурсной комиссией подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

орган местного самоуправления - уполномоченный орган местного самоуправления городского округа, поселения области;

заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;

договор подряда - договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной победителем по итогам открытого конкурса;

организатор открытого конкурса - лицо, осуществляющее на основании соответствующего соглашения с заказчиком функции по организации проведения открытого конкурса. По согласованию с органом местного самоуправления допускается выполнение функций организатора открытого конкурса заказчиком;

конкурсная комиссия - временный специально уполномоченный коллегиальный орган, созданный для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса;

участник открытого конкурса - подрядная организация, имеющая право в соответствии с законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет открытого конкурса, и соответствующая требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующая на заключение договора подряда с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом. Подрядные организации не могут быть ограничены в участии в открытом конкурсе для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в зависимости от наличия или отсутствия опыта работы в конкретном муниципальном образовании;

многоквартирный дом - многоквартирный дом, включенный в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Новгородской области в соответствующем году;

объект открытого конкурса - многоквартирный дом, в отношении которого предусмотрено финансирование проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с Федеральным законом №185 от 21.07.2007г.;

конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки конкурсных заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта открытого конкурса, видах, объемах и стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, условиях и процедурах открытого конкурса, основных условиях договора подряда и сроках его заключения;

конкурсная заявка - документ, содержащий предложение участника открытого конкурса заключить договор подряда;

протокол конкурсной комиссии - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Привлечение подрядных организаций осуществляется путем проведения открытых конкурсов. Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома согласовывается органом местного самоуправления.

Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами, не находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства, в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к открытому конкурсу.

В случае отказа в допуске к участию в открытом конкурсе организатор открытого конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола конкурсной комиссии направляет участнику открытого конкурса письменное уведомление с указанием причин отказа.

Конкурсная заявка оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению.

Для участия в открытом конкурсе претенденту необходимо внести денежные средства в размере 3 % от максимальной цены договора подряда на счёт организатора открытого конкурса   в качестве обеспечения конкурсной заявки.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов открытого конкурса производятся на заседании конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется организатором открытого конкурса.

В состав конкурсной комиссии включаются по согласованию представители органа местного самоуправления, общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (председатель собрания собственников помещений или иной представитель по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), заказчика.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор открытого конкурса имеет право перенести дату заседания конкурсной комиссии, но не более чем на 10 дней. Организатор открытого конкурса не позднее дня, предшествующего дате заседания конкурсной комиссии, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, публикует объявление о переносе даты заседания конкурсной комиссии с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии.

Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников открытого конкурса.

Конкурсные заявки, поступившие с пропуском установленного срока, не принимаются к рассмотрению.

Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации. Председатель конкурсной комиссии или иной член конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытой конкурсной заявке:

наименование участника открытого конкурса;

должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

предлагаемые участником открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске.

Конкурсные заявки участников, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками открытого конкурса, и определения победителя открытого конкурса.

Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе по следующим критериям:

цена договора подряда: максимальное количество баллов - 60;

срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника открытого конкурса: максимальное количество баллов - 20.

Максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию. Баллы, присваиваемые иным конкурсным заявкам, определяются конкурсной комиссией пропорционально значениям критериев, указанным в конкурсных заявках.

Оценка по критерию "квалификация участника открытого конкурса" производится по четырем подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год): максимальное количество баллов - 7;

квалификация персонала (количество в штате квалифицированного инженерного персонала): максимальное количество баллов - 7;

соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года): максимальное количество баллов - 3;

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество проигранных дел об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года): максимальное количество баллов - 3.

Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

При этом чем меньше указанное в конкурсной заявке участника значение показателя по критериям "цена договора подряда", "срок выполнения работ", подкритериям "соблюдение техники безопасности", "участие в судебных заседаниях в качестве ответчика" относительно значений показателей по тем же критериям (подкритериям), указанных в конкурсных заявках других участников, тем соответственно выше балл получает данный участник. Чем больше указанное в конкурсной заявке участника значение показателя по подкритериям "опыт работы" и "квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников, тем соответственно выше балл получает данный участник.

Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов - номер 1 получает конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "цена договора", затем - "срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.

Договор подряда заключается с победителем открытого конкурса в десятидневный срок со дня опубликования протокола конкурсной комиссии.

Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Если участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора подряда, то обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный открытый конкурс.

Открытый конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;

если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.

В случае если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту конкурсную заявку. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии обязан передать участнику открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора подряда, предложенных участником в конкурсной заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения участника открытого конкурса от заключения договора подряда обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный открытый конкурс.

Цена договора включает все затраты на производство работ согласно проектно - сметной документации, разработанной на основании МДС 81.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей,  компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счёта, проведение открытого конкурса.

Окончательный срок выполнения работ: 20 сентября 2012г. Работы осуществляются согласно проектно - сметной документации  в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, ГОСТами. Гарантийный срок эксплуатации объекта капитального ремонта не менее 5 лет.

Для участия в открытом конкурсе претендентам необходимо до 17 часов 00 минут 09 июня 2012 года представить организатору открытого конкурса по адресу: г. Валдай, ул. Радищева, д. 14, 2 этаж, ООО «Межмуниципальная служба заказчика», заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме, установленного образца в запечатанном конверте с указанием адреса объекта и  предмета работ на конверте.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов открытого конкурса состоится через 30 дней после опубликования извещения о проведении открытого конкурса.

Протокол конкурсной комиссии публикуется в пятидневный срок со дня ее заседания. Организатор открытого конкурса оповещает победителя в письменном виде.

Требования к участникам открытого конкурса: наличие свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией; деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или внебюджетными фондами; участник отбора не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие участника отбора в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2007 года № 292.

Формы документов:

## Приложение 1

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

(указываются наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. | Наименование участника открытого конкурса |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | ИНН |  |
| 1.3. | Юридический адрес |  |
| 1.4. | Фактический адрес |  |
| 1.5. | Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. | Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник плательщиком налога на добавленную стоимость __________________

(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)

4.   Участник  имеет  (не  имеет)  выданное  саморегулируемой  организацией свидетельство   о   допуске   к   работам,  которые  оказывают  влияние  на безопасность   объектов   капитального   строительства   согласно  перечню, утвержденному   приказом  Министерства  регионального  развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требования:

деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

просроченная   задолженность   перед   бюджетами   всех   уровней   или государственными внебюджетными фондами отсутствует;

участник   не   находится   в   процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | руб. |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарные дни с даты начала работ |  |

8.  Информация  для  оценки  подкритериев  критерия «квалификация участника открытого конкурса»

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (количество квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | чел. |  |
|  | С опытом работы более 10 лет |  |  |
|  | с опытом работы от 5 до 10 лет |  |  |
| 3. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество проигранных дел об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года) | шт. |  |

9. Нами внесено обеспечение конкурсной заявки в размере ______________ руб.

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет

(реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

Должность,  подпись  уполномоченного  лица,  ссылка  на  доверенность  (при наличии), печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждена Постановлением Администрации

Валдайского городского поселения №219 от 03.05.2012г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОДРЯДА
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

город Валдай  	                                                                                           «____» ______________ 2012 год

ООО «Межмуниципальная служба заказчика», в лице генерального директора Сеферовой Оксаны Вячеславовны,  действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________, в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор на основании результатов комиссионного отбора № ____ от ______________2012г. о нижеследующем:

1. Предмет договора

«Заказчик» поручает и производит оплату, а «Подрядчик» обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию «Заказчика» выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Валдай, ул. _________, д. ___.

В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – работы), в соответствии с постановлением  Администрации Валдайского городского поселения от 30.01.2012г. № 25 «Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных  жилых домов на  территории Валдайского городского поселения в 2012 году», входит:

-  _____________________.

(вид работ)

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, составляет _________________, в том числе НДС _________ (или НДС не облагается), в соответствии с проектной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора и представляется «Заказчиком» «Подрядчику» после подписания настоящего договора.

3. Порядок расчетов.

3.1. Оплата выполненных работ, осуществляется в форме перечисления средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в настоящем договоре.

3.2. «Заказчик» выдает «Подрядчику» аванс на выполнение работ в размере не более 30 % от цены настоящего договора в сумме ______ рублей 00 копеек, в том числе НДС __%  ___________________ (или НДС не облагается),  в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Зачет аванса производится пропорционально стоимости выполненных работ.

3.3. Окончательный расчет  по настоящему договору производится «Заказчиком»  после сдачи выполненных работ в полном объеме и составе, предусмотренном настоящим договором, и подписания Сторонами необходимых Актов о приемке выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3) и иных документов, предусмотренных законодательством и настоящим договором, в течение 10 банковских дней со дня поступления в полном объеме на счет Заказчика средств, предназначенных на проведение работ в соответствии с постановлением Администрации Валдайского городского поселения от 30.01.2012г. №25 «Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных  жилых домов на  территории Валдайского городского поселения в 2012 году», с учетом суммы выплаченного аванса.

3.4. В случае отказа «Подрядчика» от исполнения принятых обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» в течение 5 банковских дней направляет «Заказчику» соответствующее уведомление. Аванс, внесенный «Заказчиком» в соответствии с п. 3.2. настоящего договора,  подлежит возврату в течение 5 банковских дней со дня направления указанного уведомления «Заказчику».

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены «Подрядчиком» в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, в соответствии с санитарными и строительными нормами и правилами.

4.2. Срок выполнения работ  определяется в соответствии с календарным  графиком производства работ, предоставленным «Подрядчиком», но не позднее  20 сентября  2012 года.

4.3. Дата окончания работ, указанная в пункте 4.2. настоящего договора, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

5. Права и обязанности «Заказчика»

5.1. «Заказчик» обязуется:

5.1.1. до начала работ оповестить нанимателей и собственников жилых помещений  многоквартирного дома о планируемых работах и сроках их производства;

5.1.2. подготовить для рассмотрения и утверждения титульный список объектов капитального ремонта,

5.1.3. рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график производства работ, который оформляется в виде Приложения к настоящему договору и подписывается сторонами;

5.1.4. принять акты выполненных работ формы КС-2 и справку стоимости работ КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего договора при выполнении работ по настоящему договору надлежащим образом;

5.1.5. совместно с комиссией, определенной на осуществление контроля за ходом выполнения работ, осуществлять контроль за исполнением «Подрядчиком» предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество;

5.1.6. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы;

5.1.7. принимать участие в работе по приемке законченного ремонтом многоквартирного дома в эксплуатацию;

5.1.8. контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения;

5.1.9. обеспечить сдачу многоквартирного дома под производство работ «Подрядчику» с участием обслуживающей организации, арендаторов, представителей ГТС, организации по обслуживанию антенного  оборудования, проектной организации с оформлением акта передачи;

5.1.10. вести контроль применяемых материалов, конструкций и технологий в соответствии с требованиями и предельными показателями стоимости работ;

5.1.11. организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома;

5.2 «Заказчик» имеет право:

5.2.1. контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств в ходе реализации договора;

5.2.2. проверять качество используемых «Подрядчиком» материалов, необходимость проведения мероприятий по восполнению допущенного отставания от календарного графика производства работ, устранения дефектов;

5.2.3.  вести ежедневный контроль за ходом и качеством работ, выполняемых по настоящему договору;

5.2.4. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

5.2.5. принимать решения о временном прекращении проведения капитального ремонта;

5.2.6. осуществлять контроль за исполнением «Подрядчиком» предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющие их качество;

5.2.7. при обнаружении отступления от проекта, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать поручение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявлять виновной стороне предусмотренные договором санкции;

5.2.8 принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами Государственного надзора, ведомственными инспекциями и представлять необходимые для этого документы.

6. Права и обязанности «Подрядчика»

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора;

6.1.2. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц (субподрядчиков) в соответствии с законодательством.

6.2. «Подрядчик» обязан:

6.2.1. До подписания настоящего договора заключить договор страхования, размер страховой суммы – 100 % стоимости настоящего подряда, застрахованный риск,

6.2.2. вести  общий  журнал производства работ установленного  образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7;

6.2.3. вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;

6.2.4. в течение 10 дней после подписания настоящего Договора назначить своего ответственного исполнителя, имеющего право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ;

6.2.5. обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные календарным графиком производства работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями;

6.2.6. обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организовать необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов;

6.2.7. обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по рекультивации земель;

6.2.8. принять участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ;

6.2.9. нести ответственность за ввод многоквартирного дома в эксплуатацию в соответствии с СНиП, утвержденной проектной документацией и требованиями законодательства;

6.2.10.  установить гарантийный срок безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта, который составляет 5 лет с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации многоквартирного дома обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения многоквартирного дома со стороны третьих лиц.

При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу за счет «Подрядчика», которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера;

6.2.11. нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения;

6.2.12. в случае некачественного выполнения работ - своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора обязан в согласованный с «Заказчиком» срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности, «Заказчик» вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика»;

6.2.13. за свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

6.2.14. возмещать «Заказчику» стоимость электрической энергии, холодной воды, использованной при производстве работ, на основании  согласованного Сторонами Расчета потребления электрической энергии;

6.2.15. возместить «Заказчику» все расходы по открытию и обслуживанию отдельного банковского счета, а также расходы на проведение открытого конкурса;

6.2.16. сдавать на коммерческий учет все установленные приборы учета, предоставляет «Заказчику» акт о постановке на коммерческий учет до сдачи объекта в эксплуатацию;

6.2.17. в случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности  (уплате административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы штрафа в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего обращения;

6.2.18. в ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять указания «Заказчика», а также комиссии, осуществляющей контроль за  выполнением  работ по капитальному ремонту.

7. Приемка выполненных работ и отремонтированного многоквартирного дома

7.1. Приемка завершенного ремонтом многоквартирного дома осуществляется рабочей и приемочной комиссиями. Комиссия приступает к работе в течение десяти дней после получения «Заказчиком» уведомления «Подрядчика» о готовности многоквартирного дома.

«Заказчик» представляет для утверждения состав и порядок работы рабочей комиссии с участием представителей собственников помещений в многоквартирном доме и представителей обслуживающей организации.

7.2. «Подрядчик» после оформления приемки многоквартирного дома «Заказчиком» не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию осуществляется в соответствии с законодательством.

7.4. «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» вместе с результатом работы исполнительную документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

8.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. На «Подрядчике» лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его «Заказчику».

9.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине «Подрядчика»  устранение последствий аварий производится за его счет.

9.4. В случае нарушения календарного графика производства работ «Подрядчик» оплачивает пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки исполнения обязательств от стоимости настоящего договора, начиная с первого дня.

9.5. В случае использования «Подрядчиком» материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от стоимости настоящего договора.

9.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора и возвращает «Заказчику» денежные средства, перечисленные «Подрядчику» по настоящему договору, в полном объеме.

10. Изменение и расторжение договора

10.1. Условия договора могут изменяться по соглашению Сторон в установленном законом порядке.

10.2. Стороны могут вносить необходимые изменения в договор или прекращать его действие, в соответствии с законодательством в случае существенного нарушения условий договора, в том числе:

а) при нецелевом использовании средств, получаемых «Подрядчиком» по настоящему договору;

б) при аннулировании лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ;

в) при срыве календарного графика производства работ «Подрядчиком»;

г) при грубом нарушении технологий производства работ и плохом качестве ремонта.

10.3. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством.

11. Лицензии

До подписания договора Стороны обязаны иметь все необходимые лицензии и сертификаты качества. «Подрядчик» обязуется нести все расходы и издержки, связанные с получением лицензий на производство работ, сертификатов соответствия специалистов, качества материалов и оборудования, необходимые для выполнения работ.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

13. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»	                                         «Подрядчик»

| ООО «Межмуниципальная служба заказчика» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный	                           Генеральный

директор ______ Сеферова О.В.                                 директор_________

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Ломоносова, д.19.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1453 845 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.4.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1523 522 рубля 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Крупской, д.22.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1548 508 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Работы (объекты): установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурса и узла управления на тепловую энергию.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 156 651 рубль 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- локальная смета,

- схема подключения к общедомовым сетям системы отопления.

Работы (объекты): ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 124 364 рубля 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета.

Работы (объекты): ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурса и узла управления на электрическую энергию.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 54 707 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- локальная смета,

- схема подключения к общедомовым сетям системы электроснабжения.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Крупской, д.26.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1640 661 рубль 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Крупской, д.17а.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1522 303 рубля 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Механизаторов, д.7.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 831 948 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Труда, д.23.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 667 259 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Адрес многоквартирного дома: 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Совхозная, д.46.

Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1373 184 рубля 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета,

- технический паспорт дома.

Работы (объекты): установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурса и узла управления на тепловую энергию.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 177 074 рубля 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- локальная смета,

- схема подключения к общедомовым сетям системы отопления.

Работы (объекты): ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 86 025 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета.

Работы (объекты): утепление и ремонт фасада.

Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 180 298 рублей 00 копеек.

Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектная ведомость,

- локальная смета.

РЕКВИЗИТЫ:

ООО «Межмуниципальная служба заказчика»

Юр. адрес 175400, г. Валдай, ул. Труда д. 5, кор. 1

Факт. адрес 175400, г. Валдай, ул. Радищева д.14, 2 этаж

ОГРН 10853020000464

ИНН 5302012805 КПП 530201001

р/счет 40702810543060000018

к/счет 30101810100000000698

БИК 044959698

в Отделении № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород