УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 25.09.2015 № 1420

**Муниципальная программа**

«Газификация Валдайского городского поселения в 2015 году»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Газификация Валдайского городского поселения в 2015 году»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Валдайского муниципального района (далее – Администрация).

 2. Соисполнители муниципальной программы: нет

 3. Цели, задачи и целевые показатели программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевогопоказателя |
| 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1. Развитие газораспределительных сетей города; |
| 1.1. | Задача 1 Газификация территории Валдайского городского поселения  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность газопровода (км.) | 1,5 км  |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 31.12.2015.

5. Объемы и источники финансирования программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |
| --- | --- |
|  Год  |  Источник финансирования  |
|  областной  бюджет  |  федеральный  бюджет  | бюджетмуниципального района  | внебюджетные средства | бюджетгородскогопоселения |  всего  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 |  7  |
| 2015 | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 |

 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

 повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания.

**Общая характеристика текущего состояния**

**жилищно-коммунальной сферы Валдайского городского поселения**

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Валдайского городского поселения характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

У большинства индивидуальных жилых домов отсутствует возможность подключения к ближайшим магистральным сетям газоснабжения.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Валдайского муниципального района и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Администрация Валдайского муниципального района осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения комитету по корректировке муниципальной программы;

представляет комитету отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет комитету информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Валдайского муниципального района.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Газификация территории Валдайского городского поселения  |
| 1.1. | Строительство газопровода на территории Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района  |  2015 - годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения  | 800,000 |