**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29.09.2015 № 1440

Валдай

**Об утверждении муниципальной прог­раммы**

**«Паспортизация бесхозяйных сетей на территории**

**Валдай­ского городского поселения в 2015 году»**

Вцелях модернизации сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, являющимися бесхозяйными на территории Валдайского городского поселения и улучшения социально-бытовых условий жизни населения Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Паспортизация бесхозяйных сетей на территории Валдайского городского поселения в 2015 году» (далее муниципальная программа).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Валдайского городского поселения от 05.12.2014 № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация бесхозяйных сетей на территории Валдайского городского поселении в 2015-2017 годах».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы**

**администрации муниципального**

**района О.Я. Рудина**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.09.2015 № 1440

**Муниципальная программа**

**«Паспортизация бесхозяйных сетей на территории Валдайского**

**городского поселения в 2015 году»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Паспортизация бесхозяйных сетей на

территории Валдайского городского поселения в 2015 году»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Валдайского муниципального района.

 2. Соисполнители муниципальной программы: нет

 3. Цели, задачи и целевые показатели программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевых показателей по годам  |
| 2015 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель. Модернизация сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения являющимися бесхозяйными  |
| 1.1. | **Задача 1.**  Паспортизация бесхозяйных сетей на территории Валдайского городского поселения  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество выявленных бесхозяйных сетей (%) | 100 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2015год

5. Объемы и источники финансирования программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| Бюджет Валдайского городского поселения  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | всего |
| 2015 | 384000,00 | 0 | 0 | 0 | 384 000,00 |
| Всего | 384000,00 | 0 | 0 | 0 | 384 000,00 |

 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

 повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;

 результаты улучшение экологической ситуации в городе;

 **Общая характеристика текущего состояния**

**жилищно-коммунальной сферы Валдайского городского поселения**

 Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

 Деятельность организаций коммунального комплекса Валдайского городского поселения характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

 Износ объектов коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях , утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

 К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

 В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

 Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

 Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

 Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объёме как за счёт бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

 Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

 Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Администрация Валдайского муниципального района осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников муниципальной программы;

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района:

участвует в реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет комитету экономического развития Администрации муниципального района отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет комитету экономического развития Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района.