Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2014     № 1605

г. Валдай

О внесении изменений в поста-

новление Администрации Вал-

дайского муниципального рай-

она от 22.11.2013  №1716

В целях развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни, совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района  от 22.11.2013 №1716 «Об утверждении муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2014-2015 годы»:

1.1. В названии программы вместо слов «…2014-2015…» читать «…2014-2016…».

1.2.Утвердить новую редакцию муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2014-2016 годы (далее муниципальная программа).

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района					А.А.Тарасов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.08.2014 № 1605

Муниципальная программа информатизации Валдайского

муниципального района на 2014-2016 годы

Паспорт муниципальной программы

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет экономического развития Администрации Валдайского муниципального района

- Соисполнители муниципальной программы:

отдел бухгалтерского учета Администрации Валдайского муниципального района

- Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

нет

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ревизия существующих и разработка проектов правовых актов, регулирующих использование информационных ресурсов и технологий в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество протестов прокуратуры на нормативно-правовые акты (единиц) | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.2. | Разработка стандартов, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наличие утвержденных нормативно правовых актов, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 2. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Валдайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации существующей муниципальной информационной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Наличие неучтенного информационно-телекоммуникационного оборудования (единиц) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Обслуживание оргтехники Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество оргтехники не подлежащей ремонту |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 8 |
| 2.3. | Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, размещенные вне основного здания Администрации района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество удаленных комитетов, подключенных к ЛВС Администрации района (единиц) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |
| 2.4. | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» и к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области через единую защищенную точку входа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Подключение к сети Интернет каждого рабочего места (%) |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.4.2. | Подключение к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области рабочих мест (единиц) |  |  | 14 |  |  | 26 |  | 30 |
| 2.5. | Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Количество АРМ с неисправными СКЗИ и СЗИ от НСД (единиц) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.5.2. | Количество ПК, входящих в ЛВС Администрации района, без антивирусной защиты (единиц) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.6. | Обеспечение сотрудников электронно-вычислительной техникой и её обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Количество рабочих мест без ПК (единиц) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие и сопровождение официального сайта Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Недоступность сайта (часов) |  |  | менее 50 |  |  | менее 50 |  | менее 50 |
| 3.1.2. | Количество неактуальной информации (%) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.3. | Несоответствие сайта Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (%) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

- Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2016 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | бюджеты поселений | внебюджет-ные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 186,9 | 0 | 0 | 0 | 186,9 |
| 2015 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2016 | 87 | 0 |  |  | 87 |
| ВСЕГО | 360,9 | 0 | 0 | 0 | 360,9 |

7.  Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Администрации муниципального района. При помощи использования современных ИКТ будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности Администрации муниципального района, а также предоставлена возможность полного или частичного получения наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети «Интернет»;

обеспечение сотрудников Администрации муниципального района современной вычислительной  техникой и обеспечение бесперебойной работы оргтехники;

- обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры.
           8. Общая характеристика текущего состояния сферы информатизации Валдайского района, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере информатизации Валдайского района

Муниципальная программа сформирована в соответствии с разделом «Муниципальная служба и местное самоуправление»  Концепции социально-экономического развития района  на 2014 - 2016 годы, принятой  решением Думы Валдайского муниципального района от 26.12.2013 N 257.

Реализация мероприятий муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района на 2014-2016 годы в 2014 году позволила достичь следующих результатов:

организовано подключение к региональной  Системе межведомственного электронного взаимодействия;

выведено на Единый портал (http://gosuslugi.ru) 242 социально значимых и наиболее востребованных муниципальных услуг;

установлено и введено в эксплуатацию оборудование для организации защищенного канала связи с органами исполнительной власти области;

осуществлен перевод всех муниципальных услуг в электронный вид;

проведены мероприятия по защите технологической инфраструктуры локальной сети Администрации Валдайского муниципального района.

Вместе с тем основными проблемами в сфере информатизации района являются:

отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Администрации муниципального района всех комитетов Администрации и подведомственных им муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги (функции);

низкий процент автоматизации деятельности органов местного самоуправления района по предоставлению муниципальных услуг (функций);

низкий процент муниципальных услуг, предоставляемых через Единый портал;

необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой на официальных сайтах органов местного самоуправления, в связи с совершенствованием федерального,  областного законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

низкий уровень участия населения в процессах управления районом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной безопасности информационной инфраструктуры органов местного самоуправления в связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в информационных системах;

низкий уровень использования электронной подписи муниципальными служащими при подготовке электронных документов.

В целях решения обозначенных проблем муниципальная программа включает мероприятия, позволяющие:

поддержать структурированную сеть Администрации муниципального района в состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу сотрудников Администрации муниципального района с использованием высокопроизводительных средств телекоммуникаций;

обеспечить организационно-техническими методами защиту информации, относящейся к ограниченному доступу и обрабатываемой в структурированной сети Администрации муниципального района;

внедрить в органах местного самоуправления района технологии работы в структурированной сети, используемой Администрацией муниципального района;

расширить функционал системы электронного документооборота Администрации муниципального района, в том числе увеличить число клиентов системы электронного документооборота;

использовать действующие информационные системы для использования федеральных информационных ресурсов, в том числе единой системы идентификации и аутентификации, системы межведомственного электронного взаимодействия, межведомственного электронного документооборота;

провести технические мероприятия, направленные на бесперебойную работоспособность официального сайта Администрации муниципального района;

создать информационные подсистемы, обеспечивающие взаимодействие органов местного самоуправления района с организациями и гражданами в целях участия населения в процессах управления районом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

оборудовать автоматизированные рабочие места средствами защиты информации и аттестовать такие места на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в области защиты информации;

выдавать, отзывать, аннулировать электронные подписи, а также осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством.

В муниципальной программе реализован подход, направленный на модель развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Муниципальная программа базируется на результатах анализа функциональных потребностей органов местного самоуправления района, организаций и населения района в современных информационно-телекоммуникационных технологиях, учитывает мировой опыт и сложившуюся российскую практику их применения в деятельности государственного аппарата, текущий уровень социально-экономического развития района.

- 9. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, наступление которых зависит от ответственного исполнителя муниципальной программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

Внешние риски могут являться следствием:

дублирования и несогласованности выполнения работ органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы и других муниципальных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

не использования современных информационных технологий органами местного самоуправления района.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация мероприятий муниципальной программы.

- 10. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района, контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, обеспечивающий взаимодействие органов местного самоуправления по вопросам развития современных информационных технологий.

Комитет экономического развития осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации»

Комитет экономического развития Администрации муниципального района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе Валдайского муниципального района.

Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименова-ние мероприятия | Испол-нитель | Срок реализации | Целе-вой пока-затель (но-мер целе-вого пока-зателя из пас-порта муни-ципа-льной прог-рам-мы) | Источ-ник финан-си- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ревизия существующих и разработка проектов правовых актов, регулирующих использование информационных ресурсов и технологий в Администрации района | комитет эконо- мичес- кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 1.1.1 | в рамках теку-щего финан-сирова-ния содер-жания органов МСУ |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка стандартов, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов | комитет эконо- мичес- кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 1.2.1 | в рамках теку- щего финан-сирова-ния содер- жания органов МСУ |  |  |  |  |
| 2. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Валдайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации существующей муниципальной информационной системы | комитет эконо- мичес- кого разви- тия, отдел бухгал- терско- го учета | в течение 2014-2015г. | 2.1.1 | в рамках теку- щего финан-сиро-вания содер- жания органов МСУ |  |  |  |  |
| 2.2. | Обслуживание оргтехники Администрации района | комитет эконо-мичес-кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 2.2.1 | район-ный бюджет | 31 | 31 |  | 31 |
| 2.3. | Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, размещенные вне основного здания Администрации района) | комитет эконо-мичес-кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 2.3.1 | район-ный бюджет |  |  |  | 20 |
| 2.4. | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» и к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области через единую защищенную точку входа | комитет эконо-мичес-кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 2.4.1 2.4.2 | район-ный бюджет | 20 | 20 |  | 0 |
| 2.5. | Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ | комитет эконо- мичес-кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 2.5.1 2.5.2 | район-ный бюджет | 51 | 30 |  | 30 |
| 2.6. | Обеспечение сотрудников электронно-вычислительной техникой и её обслуживание | комитет эконо-мичес-кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 2.6.1 | район-ный бюджет | 43 | 6 |  | 6 |
| 2.7. | Организация работ по созданию информационных систем, направленных на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | комитет эконо- мичес- кого разви-тия | 2014г. | 2.6.1 | район-ный бюджет | 41,9 |  |  |  |
| 3. | Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие и сопровождение официального сайта Администрации района | комитет эконо-мичес-кого разви-тия | в течение 2014-2015г. | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | в рамках текущеего финан- сиро- вания содер- жания органов МСУ |  |  |  |  |

_______________________________________