Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 12.12.2017 №2570

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой**  **показатель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.1.1-1.1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 21 649,86807 | 19 546,00 | 20 146,00 | 20 146,00 |
| областной  бюджет | 9 921,95393 | 1 916,00 | 1 916,00 | 1 916,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **97 457,822** | **31 571,822** | **21 462,00** | **22 062,00** | **22 062,00** |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения» | | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.1-1.2.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 2 553,8282 | 1 900,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **8 453,8282** | **2 553,8282** | **1 900,00** | **2000,00** | **2000,00** |

3

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 12.12.2017 №2570

**Мероприятия подпрограммы**

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского

поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | | | | | | | | | | |
| **бюджет**  **Валдайского городского**  **поселения,**  **всего, тыс.руб.** | **областной бюджет,**  **всего, тыс.руб** | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017  2020 годы | 1.1.1 | **56 600,00** | **0,00** | 14000,00 | | | 14 200,00 | | | 14 200,00 | | | 14 200,00 | | |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017  2020 годы | 1.1.2 | **8 034,6853** | **8 860,00** | **6 346,6853** | | | **3 516,00** | | | **3 516,00** | | | **3 516,00** | | |
| бюджет  Валдайского городского  поселения | | областной бюджет | бюджет  Валдайского городского поселения | областной бюджет | | бюджет  Валдайского городского поселения | | областной бюджет | бюджет  Валдайского городского поселения | областной бюджет | |
| 3 234,  6853 | | 3 112,0 | 1600,00 | 1 916,00 | | 1600,00 | | 1 916,00 | 1600,00 | 1 916,00 | |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт, или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017  2020 годы | 1.1.3 | **8 967,741** | **0,00** | 3 267,741 | | | 1 700 | | | 2000 | | | 2000 | | |
| 4. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-  2020 годы | 1.1.4 | **158,00** | **0,00** | 20,00 | | | 46,00 | | | 46,00 | | | 46,00 | | |
| 5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-  2020 годы | 1.1.5 | **600,00** | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 6. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2018-  2020 годы | 1.1.6 | **7 127,44177** | **6 809,95393** | **7 305,1367** | | | **2000,00** | | | **2000,00** | | | **2000,00** | | |
| бюджет  Валдайского городского поселения | областной бюджет | | бюджет  Валдайского городского поселения | | областной  бюджет | бюджет  Валдайского городского поселения | областной бюджет | | бюджет  Валдайского городского поселения | | областной бюджет |
| 1 127,44177 | 6 809,95393 | | 2000,00 | | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | | 2000,00 | | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **81 487,86807** | **15 669,95393** | **31 571,822** | | | **21 462,00** | | | **22 062,00** | | | **22 062,00** | | |
| бюджет  Валдайского городского поселения | | областной бюджет | бюджет  Валдайского городского поселения | | областной бюджет | бюджет  Валдайского городского поселения | областной бюджет | | бюджет  Валдайского городского поселения | | областной бюджет |
| 21 649,86807 | | 9 921,95393 | 19 546,00 | | 1 916,00 | 20 146,00 | 1 916,00 | | 20 146,00 | | 1 916,00 |

8

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 12.12.2017 №2570

**Мероприятия подпрограммы**

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета

Валдайского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник**  **финансирования** | | **Объем**  **финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | | |
| **бюджет**  **Валдайского городского поселения,**  **всего, тыс.руб.** | **областной**  **бюджет,**  **всего, тыс.руб.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.1 | **568,04564** | **0,00** | 208,04564 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2. | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.2 | **80,0** | **0,00** | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.3 | **960,0** | **0,00** | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 4. | Приобретение технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.4 | **1 891,37496** | **0,00** | 631,37496 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 5. | Установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно -коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020 годы | 1.2.5 | **382,8** | **0,00** | 82,8 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 6. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017-2020годы | 1.2.6 | **3 991,11597** | **0,00** | 1091,11597 | 700,0 | 1100,0 | 1100,00 |
| 7. | Разработка комплексной программы Развитие транспортной инфраструктуры | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017 год | 1.2.7 | **89,00** | **0,00** | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Разработка КСОДД | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2018 год | 1.2.8 | **300,00** | **0,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ремонт искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2017  год | 1.2.9 | **191,49163** | **0,00** | 191,49163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **8 453,8282** | **0,00** | **2553,8282** | **1900,00** | **2000,00** | 2000,00 |