**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2021 № 152

Валдай

**Об утверждении Плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по повышению индекса качества**

**городской среды Валдайского городского поселения**

В целях улучшения качества городской среды и реализации пункта 3.1 Указа Губернатора Новгородской области от 25.06.2019 № 283 Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению индекса качества городской среды Валдайского городского поселения на период 2020-2024 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Валдайского муниципального района от 10.03.2020 № 343 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению индекса качества городской среды Валдайского городского поселения».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 03.02.2021 № 152

**План мероприятий (дорожная карта) по увеличению индекса**

**качества городской среды Валдайского городского поселения**

**на период 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя индекса качества городской среды** | **Наименование мероприятия по увеличению индекса качества городской среды** | **Значение индикатора на 01.01.2019** | **Увеличение значения показателя индекса качества по годам** | **Ответственный исполнитель** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **N+5%** | **N+10%** | **N +15%** | **N+20%** | **N+30%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | участие в федеральной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».Формирование и реализация муниципальных программ по переселению из аварийного жилья | 0,17% | 0,10% | 0,09% | 0,07% | 0,05% | 0,025% | комитет ЖК и ДХ |
| 2. | Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, в общем объеме жилого фонда | строительство жилья обеспеченного всеми видами централизованных услуг в период 2019-2024 г.Обеспечение имеющегося жилого фонда всеми видами централизованных услуг | 15,20% | 15,5% | 15,6% | 15,7% | 15,8% | 15,9% | комитет ЖК и ДХ |
| 3. | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | обустройство имеющихся, а также новых контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами, приобретение контейнеров для ТКО. Организация площадок для складирования крупногабаритных отходов. Разработка и распространение брошюр в целях повышения грамотности населения по обращению с ТКО. Организация раздельного сбора и вывоза ТКО | 0,00032 тыс. тонн/чел |  |  |  |  |  | комитет ЖК и ДХ |
| 4. | Разнообразие жилой застройки | применение индивидуальных (нетиповых) проектов в строительстве. (применение с составе жилых зон застройки, застройку жилыми домами не менее трех типов) | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства |
| 5. | Разнообразие услуг в жилой зоне | увеличение количества построенных общественных зданий в жилых зонах:строительство магазина непродовольственных товаров на пр. Советский, срок ввода – 2020 год;строительство магазина непродовольственных товаров на пр Васильева, срок ввода 2020 год;строительство продовольственного магазина с кафе на ул. Песчаная, срок вода 2020 год;строительство сельскохозяйственного рынка на ул. Ломоносова, срок ввода - 2020 год;строительство торгово-офисного центра на ул. Ломоносова, срок ввода – 2020 год;строительство магазина продовольственных товаров на ул. Гоголя, срок ввода - 2021 год;строительство кафе по ул. Совхозная , срок ввода – 2020 год.Внесение данных в информационные системы для размещения сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных системах и контроль за актуализацией внесенных данных | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства, КЭР, отдел информационных технологий |
| 6. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | организация межевых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД (по мере необходимости) | 84,30% | 84,5% | 85,54% | 86,5% | 90% | 95% | комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 7. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ежегодное обновление и нанесение дорожной разметки, замена дорожных знаков в связи с износом, установка дополнительных. Заключение контрактов на содержание автомобильных дорог. Проведение профилактической работы с населением о соблюдении ПДД посредством размещения информационных материалов. Реализация мероприятий программ по ремонту дорог, устройству ограждений, пешеходных переходов, светофорных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет ЖК и ДХ |
| 8. | Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети | проектирование и строительство автомобильных дорог с ливневой канализацией. Обустройство (восстановление, ремонт) ливневой канализацией имеющихся дорог | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | комитет ЖК и ДХ |
| 9. | Загруженность дорог | изменение показателя в сторону ухудшения не планируется. Своевременный текущий ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, обслуживание светофорных объектов. Строительство дорог и тротуаров | 2 балла |  |  |  |  |  | комитет ЖК и ДХ |
| 10 | Количество улиц с развитой сферой услуг | Внесение данных в информационные системы для размещения сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных системах. Контроль за актуализацией ранее внесенных данных.Организация ярмарочной торговли, организация дополнительных торговых рядов ля реализации продукции гражданами, проведение аукционов на право размещения временных торговых объектов для реализации местной продукции | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | КЭР |
| 11. | Индекс пешеходной доступности | внесение данных в информационные системы для размещения сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных системах, контроль за актуализацией ранее внесенных данных.Реализация муниципальных программ по развитию дорожной инфраструктуры | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | КЭР |
| 12. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | организация работы с подведомственными муниципальными учреждениями в курируемых сферах по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг.Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Валдайского городского поселения 2018-2024» с учетом доступности для инвалидов.Актуализация сведений о приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур занесенных на карту доступности Новгородской области | 98% | 98% | 98,5% | 98,5% | 99% | 99% | комитет ЖК и ДХ, КЭР, отдел архитектуры, градостроительства и строительства, комитет культуры, отдел по физической культуре и спорту, комитет образования |
| 13. | Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений | внесение в статистические данные и картографические системы информации о созданных парках и скверах, в том числе в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды и контроль за актуализацией внесенных данных.Реализация концепции генерального плана, предусматривающего сохранение и преумножение озелененных территорий. Посадка деревьев и кустарников разных пород в городских парках и скверах | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | комитет ЖК и ДХ, отдел архитектуры, градостроительства и строительства |
| 14. | Уровень озеленения | внесение в статистические данные и картографические системы информации о зеленных (реакриционных) зонах и контроль за актуализацией внесенных данных.Посадка деревьев разных пород в городских парках, посадка клумб и оформление газонов. Создание зеленных массивов между отдельными районами застройки | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 48,0 | 48,0 | комитет ЖК и ДХ |
| 15. | Состояние зеленых насаждений | проведение кронирования, комплексной формовки, удаление старых, аварийных деревьев. Окос газонов и обочин дорог. Проведение общегородских и экологических субботников | 29,50% | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | комитет ЖК и ДХ |
| 16. | Привлекательность озелененных территорий | ежегодное проведение конкурсов на лучшую фотографию, сделанную в парках, скверах и других озелененных территориях. Организация флешмобов в социальных сетях. Проведение городских праздников на общественных и озелененных территориях. Создание фотозон на территориях городски парков (зеленных зон) | 516 ед/кв.м |  |  |  |  |  | комитет ЖК и ДХ. комитет по организационным и общим вопросам. КЭР, комитет образования, комитет культуры, отдел по физической культуре и спорту |
| 17. | Разнообразие услуг на озелененных территориях | заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов для осуществления торговли на озелененных территориях.Заключение договоров на аренду участков земли на озелененных территориях для размещения аттракционов.Проведение культурно-досуговых мероприятий на озелененных территориях | 0,4 ед/кв.км | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | КЭРКУМИкомитет культуры |
| 18. | Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения | внесение в статистические данные и картографические системы информации о созданных парках и скверах, в том числе в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды, контроль за актуализацией внесенных данных | нет данных |  |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства, отдел информационных технологий |
| 19. | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | строительство линий уличного освещения. Проектирование и строительство автодорог и проездов с уличным освещением | 70,20% | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,6 | 70,7 | комитет ЖК и ДХ |
| 20. | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах | обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в общественно-деловых зонах при разработке и редактировании Правил землепользования и застройки. Строительство универсального спортивного комплекса, 2019 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  | отдел архитектуры, градостроительства и строительства, КЭР |
| 21. | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | исполнение муниципальных контрактов по содержанию и уборке общегородских территорий, включающее механизированную уборку твердого покрытия | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | комитет ЖК и ДХ |
| 22. | Концентрация объектов культурного наследия | организация работы по выявленным объектам культурного наследия (памятников архитектуры) с целью включения наиболее ценных выявленных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия | 4,15 ед/кв.км |  |  |  |  |  | комитет культуры |
| 23. | Уровень развития общественно-деловых районов города | увеличение объектов общественно-деловой инфраструктуры. Внесение данных в информационные системы для размещения сведений об общественно-деловых организациях в поисково-информационных системах. Формирование инвестиционных площадок для предложения потенциальным инвесторам | 0,5 ед/га | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства, КЭР, отдел информационных технологий |
| 24. | Уровень внешнего оформления городского пространства | капитальный ремонт фасадов МКД в рамках региональной программы К/Р. Увеличение доли визуально удовлетворительных объектов. Ремонт фасадов жилых домов с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Валдайского городского поселения.Оснащение зданий архитектурной подсветкой | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | отдел архитектуры, градостроительства и строительства, комитет ЖК и ДХ |
| 25. | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования культуры и спорта | ежегодное обновление и нанесение дорожной разметки, замена дорожных знаков в связи с износом, обустройство искусственных неровностей и пешеходных ограждений вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Реализация мероприятий муниципальной программы дорога к дому (ремонт участков дорог к образовательным учреждениям) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | комитет ЖК и ДХ, комитет образования, отдел по физической культуре и спорту, комитет культуры и туризма |
| 26. | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры | обеспечение наличия учреждений с разнообразными культурно спортивными функциями и внесение в статистические данные картографические системы информации о данных учреждениях | нет данных |  |  |  |  |  | комитет ЖК и ДХ, комитет культуры, отдел по физической культуре и спорту |
| 27. | Доступность спортивной инфраструктуры | создание спортивных площадок на дворовых территориях, в парках, скверах и других общественных пространствах, приспособленных для физической активности на открытом воздухе, а также создание спортивной площадки комплекса ГТО. Создание объектов для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных. Организация лыжной трассы. Внесение в статистические данные и картографические системы информации о данных объектах и контроль за актуализацией внесенных данных | нет данных |  |  |  |  |  | отдел по физической культуре и спорту |
| 28. | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия | содержание и восстановление объектов культурного наследия. Размещение в зданиях культурного наследия музеев, библиотек и иных объектов | 0,2 |  |  |  |  |  | комитет культуры и туризма |
| 29. | Доля сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни инвалидов и маломобильных групп населения | организация ежегодного обслуживания светофорных объектов со звуковыми приставками.Организация предоставления услуг в дистанционном режиме.Адаптирование сайтов органов местного самоуправления для инвалидов и маломобильных групп населения | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | комитет ЖК и ДХ, отдел информационных технологий |
| 30. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | обеспечении в детских дошкольных учреждениях мест для детей в возрасте 1-6 лет в количестве, не допускающем наличия очереди в данные учреждения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | комитет образования |
| 31. | Количество дорожно-транспортных происшествий в городе | регулярное проведение заседаний комиссии БДД с рекомендациями руководителям предприятий о необходимости проведения специальных инструктажей с водительским составом по соблюдению ПДД и ПБП.Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2019-2022 год»- текущий и ямочный ремонт дорог, ограждений, пешеходных переходов, светофорных объектов, установка дублирующих дорожных знаков. Актуализация проекта дорожного движения | 0,001 |  |  |  |  |  | комитет ЖК и ДХ |
| 32. | Доступность остановок общественного транспорта | установка дополнительных автобусных павильонов и посадочных площадок | 70% | 70% | 71% | 71% | 72% | 72% | комитет ЖК и ДХ |
| 33. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения | проведение мероприятий по установке оборудования для очистки питьевой воды, участие в программах по улучшению качества питьевой воды | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,3 | 69,4 | 69,4 | комитет ЖК и ДХ |
| 34. | Количество центров притяжения для населения | ежегодное проведение конкурса на лучшую фотографию в социальных сетях, сделанную в парках, скверах и других озелененных территориях Великого Новгорода в летний период.Организация тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках подготовки к праздникам проходящих в летний период.Проведение на общественных и других озелененных территориях праздников в летний период с фотофиксацией и публикацией фотографий в социальных сетях.Создание фотозон на территории городских парков | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | комитет по организационным и общим вопросам, комитет культуры и туризма |
| 35. | Доля городского населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности городского населения | уменьшение доли населения, работающего в непроизводственном спекторе экономике за счет открытия новых производств:строительство завода по сжижению природного газа на ул. Выскодно - 2 – срок ввода – 2021 год. | нет данных |  |  |  |  |  | КЭР |
| 36. | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет | создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.Вовлечение граждан в процесс принятия решений по вопросам городского развития для принятия важных решения с участием жителейПроведение общественных опросов, обсуждений проектов благоустройства территорий.Организация конкурсов школьных рисунков на тему благоустройства городской среды | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | КЭР, комитет ЖК и ДХ, комитет образования |