Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2015   №158

Валдай

Об организации работы по проведению ремонтов (реконструкции, строительства) учреждений, подведомственных комитету

образования Администрации Валдайского

муниципального района

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при ГОССТРОЕ СССР от 23.11.1988 №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН58-88(р)), в целях рационального использования финансовых средств, предусмотренных в бюджете Валдайского муниципального района на финансирование сети учреждений,  подведомственных комитету образования Администрации Валдайского муниципального района Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района:

участвовать в составлении планов ремонтов (реконструкции, строительства) учреждений, подведомственных комитету образования Администрации муниципального района (далее – учреждения) на отчетный год и плановый период;

осуществлять проверку состояния здания  и целесообразности проведения работ по ремонту (реконструкции, строительству) постоянно действующей комиссией по обследованию зданий муниципальных учреждений по предъявлению учреждениями дефектной ведомости;

проверять и согласовывать сметную документацию на проведение ремонтов (реконструкции, строительства)   учреждений,

осуществлять контроль за выполнением  работ по ремонту (реконструкции, строительства)  учреждений;

участвовать в приемке выполненных работ по ремонту (реконструкции, строительства)  учреждений.

2. Возложить контроль за ведением ремонтных работ (реконструкции, строительства) и использованием выделенных финансовых средств на отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района.

3. Комитету образования Администрации  муниципального района:

участвовать в составлении планов ремонтов (реконструкции, строительства)  учреждений на отчетный год и плановый период;

направлять в комитет финансов Администрации муниципального района предложения по выделению финансовых средств для проведения  ремонтов (реконструкции, строительства) учреждений при формировании проекта бюджета муниципального района на отчетный год и плановый период на основании сметной документации, представленных образовательными учреждениями;

представлять в установленные сроки, отчетность об использовании выделенных финансовых средств на проведение ремонтов (реконструкции, строительства) учреждений   в департамент образования и молодежной политики Новгородской области и в комитет финансов Администрации муниципального района.

4. Учреждениям:

осуществлять контроль за техническим состоянием здания путем проведения систематических общих осмотров два раза в год (весна, осень);

составлять дефектную ведомость по результатам общих осмотров (при необходимости);

представлять дефектную ведомость в отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района для проведения проверки состояния здания  и целесообразности проведения работ по ремонту (реконструкции, строительству);

составлять сметную документацию на проведение работ по ремонту (реконструкции, строительства);

представлять положительное заключение на сметную документацию на проведение ремонтов (реконструкции, строительства)  в отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района;

представлять сметную документацию в комитет образования Администрации муниципального района;

своевременно представлять в комитет образования Администрации муниципального района отчет о выполнении работ по ремонту (реконструкции, строительства) и использовании выделенных финансовых средств.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Валдайского муниципального района от 13.05.2013 №637 «Об организации работ по проведению ремонтов образовательных учреждений Валдайского муниципального района».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района.

7. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Первый заместитель Главы

администрации муниципального

района               		                               О.Я. Рудина