**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2020 № 173

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.12.2017 № 2671, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

постановлением Администрации

муниципального района

от05.02.2020 № 173

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Формирование современной городской среды

на территории Валдайского городского поселения

на 2018- 2024 годы»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района (далее Комитет).
2. Соисполнители муниципальной программы: товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие (обслуживающие) организации (далее уполномоченное предприятие).
3. Цели муниципальной программы: создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство территорий общего пользования на территории Валдайского городского поселения.
4. Задачи программы: обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования на территории Валдайского городского поселения.
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источники финансирования** | | | | |
| **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2018 | - | 873,292 | 3 253,166 | 313,277 | 4 439,735 |
| 2019 | - | 2 842,460 | 4 013,733 | 473,372 | 7 329,565 |
| 2020 | - | 1 761,692 | 2 917,568 | 534,236 | 5 213,496 |
| 2021 | - | 60,00 | - | - | 60,00 |
| 2022 | - | 60,00 | - | - | 60,00 |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | 5 597,444 | 10 184,467 | 1320,886 | 17 102,797 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства Валдайского городского поселения, увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории Валдайского городского поселения.

**Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной**

**программы**

Одним из главных приоритетов развития территорий Валдайского городского поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды. Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания граждан в городе Валдай.

Численность населения Валдайского городского поселения по состоянию на 01 января 2019 года составляет 14897 человек. В городе Валдай расположено 175 многоквартирных жилых домов. В существующем жилищном фонде на территории Валдайского городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в негодность, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты инвентаризации дворовых территорий показали, что в неудовлетворительном состоянии находится асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленые зоне.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Повышение комфортности проживания граждан является одним из важнейших направлений, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство наиболее посещаемой общественной территории (пляж, площадь, набережная, и др.) и обустройство городских парков.

Для реализации поставленной цели о повышении качества и комфорта городской среды на территории города Валдай и решения задач муниципальной программы, указанных в паспорте муниципальной программы, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

благоустройство дворовых и общественных территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства территории Валдайского городского поселения.

Для достижения указанного результата планируется выполнить мероприятия, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству с приложением визуального (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведены в Приложениях № 7,8 к настоящей муниципальной программе.

Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов): не более 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в размере не более 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ.

Софинансирование дополнительных видов работ по благоустройству осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также при наличии мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в случае если такие земельные участки еще не образованы.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых и общественных территорий составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Размер средств, предоставляемых из федерального, областного и муниципального бюджетов, направленных на финансовые мероприятия муниципальной программы, распределяется с учетом того:

сколько предложений от граждан поступило на благоустройство дворовой территории по дополнительному и минимальному перечню, с учетом утвержденного порядка предоставления предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу;

направление средств на наиболее посещаемую территорию зависит от выбора территории для благоустройства в год реализации программы согласно (онлайн-голосованию)

Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории разрабатывается эскизный дизайн-проект, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой территории).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, с описание работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн-проект утверждается Главой муниципального района, размещается на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района.

Также основными принципами формирования современной городской среды является создание условий для обеспечения физической, пространственной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения. Перечень работ по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения включает в себя:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадках;

установка скамеек со спинками и подлокотниками;

устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въездов;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

Выполнение указанных работ необходимо учитывать при разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий.

Мероприятия муниципальной программы синхронизированы с реализуемыми мероприятиями по строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Поскольку мероприятия муниципальной программы носят постоянный непрерывный характер, а финансирование их зависит от возможностей бюджета Валдайского городского поселения, в пределах срока реализации муниципальной программы возможны незначительные изменения.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и**

**прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

количествоблагоустроенных дворовых территории многоквартирных домов;

количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий;

обустройство городских парков.

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовый риски.

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный.

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета Валдайского городского поселения. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния объектов благоустройства Валдайского городского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий при реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

стимулирования привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

расширения числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизации издержек и повышения эффективности управления.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке муниципальной программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы;

готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников муниципальной программы;

в срок до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложениям 6 и 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48, и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, курирующим деятельность ЖКХ.

**Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц**

В целях проведения комиссионной оценки предложений заинтересованные лиц, осуществления контроля и координации реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 году» создана общественная комиссия.

Состав и Положение о работе общественной комиссии утверждены постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.12.2017 №2764 «Об общественной комиссии на территории Валдайского городского поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 году».

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц предусматривается в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 году», Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 году» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Валдайского городского поселения, Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2022 году, утверждёнными постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.12.2017 № 2793.

**Порядок аккумулирования и расходования средств**

Порядок аккумулирования и расходования средств предусматривается в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение муниципального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 году», утвержденным постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.12.2017 №2794.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2017 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 1.3. | Количество разработанной и проверенной проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | ед. | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - |
| 1.4. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и администрацией Валдайского городского поселения | ед. | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 1.5. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Приложением 4 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 563,897 | 1375,67941 | 1761,692 | - | - | - | - |
| областной и федеральный бюджеты | 2255,589 | 1984,43459 | 2917,568 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 313,277 | 473,372 | 534,236 | - | - | - | - |
| **Итого:** | **3132,763** | **3833,486** | **5213,496** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования в соответствии с Приложением 5 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 годы | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 249,395 | 1406,78059 | 0 | - | - | - | - |
| областной и федеральный бюджеты | 997,577 | 2029,29841 | 0 | - | - | - | - |
| **Итого:** | **1246,972** | **3436,079** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Задача 3. Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости. | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Разработка и проверка проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 51,400 | 60,000 | 0 | - | - | - | - |
| 1.4. | Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства Валдайского городского поселения (Приложение 6) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 годы | 1.4,  1.5 |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего** |  | | | | **бюджет Валдайского городского поселения** | **864,692** | **2842,460** | **1761,692** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной и федеральный бюджеты** | **3253,166** | **4013,733** | **2917,568** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные средства** | **313,277** | **473,372** | **534,236** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Валдайского

городского поселения

на 2018- 2024 годы

**Адресный перечень**

многоквартирных домов Валдайского городского поселения, дворовые территории

которых подлежат благоустройству в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Стоимость работ (тыс. руб.)** | | | | **Наименование работ** |
| **всего** | **в том числе средства бюджета Валдайского городского поселения** | **в том числе средства областного бюджета** | **в том числе средства собственников помещений МКД** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Валдай,  ул. Труда, д. 54 | 1100,720 | 372,9685 | 617,6795 | 110,072 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка урн, скамеек. |
| 2. | г. Валдай,  ул. Октябрьская, д. 31 | 766,430 | 254,8457 | 422,0543 | 89,530 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка урн, скамеек. |
| 3. | г.Валдай,  ул. Мелиораторов, д. 8 | 719,780 | 243,8906 | 403,9114 | 71,978 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка урн, скамеек. |
| 4. | Валдайский р-н, с. Зимогорье,  ул. Заводская,  д. 2 | 648,442 | 219,7184 | 363,8794 | 64,844 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка урн, скамеек. |
| 5. | Валдайский р-н, с. Зимогорье,  ул. Заводская,  д. 4 | 539,406 | 182,7728 | 302,6932 | 53,940 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка урн, скамеек. |
| 6. | г. Валдай,  ул. Молодежная, д. 8 | 1438,718 | 487,4960 | 807,3502 | 143,872 | асфальтирование проезда с установкой бортового камня, установка урн, скамеек. |
|  | **Итого:** | **5213,496** | **1761,6920** | **2917,5680** | **534,236** |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Валдайского

городского поселения

на 2018- 2024 годы

**Адресный перечень**

наиболее посещаемой территории общего пользования Валдайского городского

поселения подлежащей благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Стоимость работ (тыс.руб.)** | | | **Наименование работ** |
| **всего** | **средства  Валдайского городского  поселения** | **средства  областного бюджета** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Валдайского

городского поселения

на 2018- 2024 годы

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании)**

**юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Срок реализации** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 175400, Российская Федерация,  Новгородская область, г. Валдай,  ул. Совхозная, д. 44 | 2020 |
| 2. | 175400, Российская Федерация,  Новгородская область, г. Валдай,  ул. Ломоносова, д. 78а | 2020 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Валдайского

городского поселения

на 2018- 2024 годы

**Минимальный перечень работ по благоустройству**

**с приложением визуализированного (фото) перечня образцов**

**элементов благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по благоустройству с визуализацией** | **Ед.  измерения** | **Стоимость, не более, тыс.руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня  ed535bc97facaf937394d4312b640a5a | кв.м | 2,0 |
| 2. | Установка фонарных столбов | ед. | 25,0 |
| 3. | Установка скамеек  24-skamja-1 | ед. | 15,0 |
| 4. | Установка урн | ед. | 7,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Валдайского

городского поселения

на 2018- 2024 годы

**Дополнительный перечень работ по благоустройству**

**с приложением визуализированного (фото) перечня**

**образцов элементов благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по благоустройству с визуализацией** | **Ед.  измерения** | **Стоимость, не более, тыс.руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок  ploshadka_12_13h15_ | комплекс | 195,0 |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок  01112013_06-1024x732 | кв.м | 2,5 |
| 3. | Озеленение территорий  blagoustroystvo_3d-vizual_233 | кв.м | 0,5 |