**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2015 № 1747

Валдай

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение**

**населения Валдайского муниципального района**

**питьевой водой на 2016 год»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Валдайского муници­пального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой на 2016 год» (далее муниципальная программа).

2. Комитету финансов Администрации муниципального района при формировании бюджета муниципального района предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В. Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 23.11.2015 №1747

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Обеспечение населения Валдайского муниципального района

питьевой водой на 2016 год»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы** **«Обеспечение населения Валдайского**

**муниципального района питьевой водой на 2016 год»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального района (далее – Администрация).

2. Соисполнители муниципальной программы: нет

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого**  **показателя** |
| **2016 год** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цель 1. Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве | |
| 1.1. | Задача 1. Удовлетворение потребности населения Валдайского муниципального района в питьевой воде | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество построенных общественных колодцев в Валдайском муниципальном районе (шт.) | 3 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество колодцев, в которых проведен анализ состава и качества воды (шт.) | 3 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2016 год.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной   бюджет** | **федеральный   бюджет** | **бюджет**  **муниципального района** | **внебюджетные средства** | **бюджет**  **городского**  **поселения** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | - | - | 95,428 | - | - | 95,428 |
| ВСЕГО | - | - | 95,428 | - | - | 95,428 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

обеспечение потребностей населения Валдайского муниципального района качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

снижение социальной напряженности в населенных пунктах Валдайского муниципального района за счет улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей;

оздоровление источников питьевого водоснабжения и улучшение качества подаваемой населению Валдайского муниципального района воды.

**Характеристика текущего состояния**

Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Отсутствие гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой неблагоприятно воздействуют не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие населенных пунктов муниципального района.

Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надежности источников и систем питьевого водоснабжения.

Программа основывается на анализе состояния водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

На сегодня задача по обеспечению потребностей населения в питьевой воде является многогранной и сложной. Необходимость ее решения обусловлена ухудшением состояния источников, техническими трудностями получения питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам.

Возникающие проблемы в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества - предмет особого внимания общественности, Администрации муниципального района, разного рода надзорных и природоохранных органов. Поэтому реализация муниципальной программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в питьевой воде и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей на территории Валдайского муниципального района.

Важность основных направлений реализации муниципальной программы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для обеспечения потребителей качественной питьевой водой. Муниципальная программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, а также строительству новых объектов водоснабжения, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.

На территории муниципального района 8 сельских поселений с численностью населения 24245 человек.

Основной задачей в области развития систем водоснабжения в населенных пунктах Валдайского муниципального района является:

анализ питьевой воды, чтобы существующие колодцы обеспечивали население качественной питьевой водой;

новое строительство колодцев, чтобы во всех населенных пунктах были общественные колодцы.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основными показателями муниципальной программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение ее качества до соответствия требованиям [СанПиН 2.1.4.1075-02](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016) "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по ряду физико-химических, бактериологических и органолептических показателей, а также создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Решение вопросов обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве должно решаться на основании принятых приоритетов, таких как:

1. Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей действующим гигиеническим нормативам, в необходимом количестве.

2. Обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3. Повышение качества предоставления услуг населению по водоснабжению.

4. Обеспечение перспективы развития коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

5. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

6. Улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в Валдайском муниципальном районе.

Главной задачей муниципальной программы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на создание условий для объектов водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

удовлетворение потребностей населения поселения в питьевой воде;

строительство объектов водоснабжения.

Строительство новых водозаборов позволит обеспечить население дополнительными объемами питьевой воды улучшенного качества в тех населенных пунктах, где был ее недостаток. Обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме повысит уровень комфортности проживания и трудовую активность людей.

Мероприятия муниципальной программы должны коренным образом улучшить организацию питьевого водоснабжения, которые в результате должны обеспечить:

повышение надежности систем водоснабжения, снижение износа основных средств;

повышение качества питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов;

уменьшение числа населенных пунктов, не имеющих общественных колодцев.

Таким образом, муниципальная программа имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей Валдайского муниципального района качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Администрация Валдайского муниципального района осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

участие в разработке и осуществление реализации мероприятий муниципальной программы;

представление в рамках своей компетенции предложения по корректировке муниципальной программы;

представление комитету экономического развития отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и их формирования и реализации».

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района.

7

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |
| 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Задача 1. Удовлетворение потребности населения Валдайского муниципального района в питьевой воде | | | | | | |
| 1.1. | Строительство общественных колодцев в деревнях: Байнёво, Нелюшка, Долгие Бороды, Валдайского муниципального района | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского муниципального района | | 80,100 |
| 1.2. | Проведение анализа состава и качества воды в общественных колодцах | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | | 15,328 |