Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2026 № 175

Валдай

Об утверждении плана

мероприятий («дорожная карта»)

по обращению с твердыми коммунальными отходами

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью улучшения благоустройства территории городского поселения Администрация Валдайского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плана мероприятий («дорожная карта») по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2026 год.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального округа в сети «Интернет».

Глава муниципального округа		Ю.В.Стадэ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального округа

от 30.01.2026 № 175

План мероприятий («дорожная карта»

по созданию новых мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Согласовать места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов территорий Валдайского муниципального округа | до 01.07.2026 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |
| 2. | Внести в реестр места площадок) накопления твердых коммунальных отходов территорий Валдайского муниципального округа | до 30.11.2026 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |
| 3. | Приобретение пластиковых контейнеров, оснащенные крышкой и колесами | до 30.11.2026 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |
| 4. | Устройство контейнерных площадок в соответствии с установленными нормативными требованиями | до 21.12.2026 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |
| 5. | Заключение договора на содержания контейнерных площадок в надлежащем состоянии (на выполнение работ по очистке территорий от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок) | до 21.12.2026 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |