**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2016 № 1817

Валдай

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Валдайского городского**

**поселения в 2017-2019 годах»**

В соответствии со [статьей 179.4](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17968CF36069E6199552780223ACD5816AFDB9EC3C6FDRET7H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17A61CC36069E6199552780R2T2H) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 [N](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) 1160 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](file:///Y:\Пул%20обмена\МАШБЮРО\ЖКХ\Афанасьева\на%202017-2019%20%20с%20изм.Подпрограммы%20%20Благоустройство.doc#Par28#Par28) «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрация Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 16.11.2016 №1817

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство Валдайского городского поселения»**

**в 2017-2019 годах»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы** **«Благоустройство Валдайского**

**городского поселения» в 2017-2019 годах»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Подпрограммы муниципальной программы:

1. Обеспечение уличного освещения.

2. Организация озеленения территории Валдайского городского поселения.

3. Организация содержания мест захоронения.

4. Прочие мероприятия по благоустройству.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по**  **годам** | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территории Валдайского городского поселения, обеспечение устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Обеспечение уличного освещения** | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 |
| 1.2. | **Задача 2. Организация озеленение территории Валдайского городского поселения** | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Площадь газонов (кв.м.) | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Площадь обслуживаемый цветников (кв.м.) | 908,39 | 908,39 | 908,39 | 908,39 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Количество обследованный, спиленных и кронированных деревьев (шт.) | 40 | 17 | 17 | 17 |
| 1.2.4. | Показатель 4. Количество посаженных деревьев, кустарников (шт.) | 14 |  |  |  |
| 1.3. | **Задача 3. Организация содержания мест захоронения** | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4. | **Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | |
| 1.4.1. | Показатель 1. Доля ликвидированных несанкционирован-  ных свалок от общего количе-  ства выявленных несанкцио -  нированных свалок (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2. | Показатель 2. Доля вывезенных неопознанных трупов от общего количества выявленных неопознанных трупов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.3. | Показатель 4. Площадь ликвидированного борщевика Сосновского (га.) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4.4. | Показатель 5. Площадь клещевой обработки (га.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.4.5. | Показатель6. Поставка природного газа «Вечный огонь» (куб. м.) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 1.4.6. | Показатель 9. Установка информационных стендов (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.7. | Показатель 10. Очистка и благоустройство придорожных канав и ливневых канализаций (м.п.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.4.8. | Показатель 10. Количество обслуживаемых детских площадок (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4.9. | Показатель 11. Количество обустроенных мест массового отдыха (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.10. | Показатель 14. Прочие мероприятия по благоустройству (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 13613441,50 | 0 | 0 | 0 | 13613441,50 |
| 2018 | 13613441,50 | 0 | 0 | 0 | 13613441,50 |
| 2019 | 10613441,50 | 0 | 0 | 0 | 10613441,50 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

повышение качества и эффективности освещения улиц Валдайского городского поселения;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Валдайского городского поселения;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Валдайского городского поселения;

повышения уровня озеленения территории Валдайского городского поселения путем увеличения площади газонов, подлежащих содержанию;

создание условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природной среде.

**Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**Валдайского городского поселения, приоритеты, цели государственной**

**и региональной политики в указанной сфере, общая**

**характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство Валдайского городского поселения - комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение городской территории, оздоровление городской среды при помощи озеленения, санитарная очистка и содержание мест захоронения).

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территории Валдайского городского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17A61CC36069E6199552780R2T2H) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения отнесены:

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

Повышение уровня и качества жизни населения Валдайского городского поселения является приоритетной социально-экономической задачей развития городского поселения, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Валдайского городского поселения.

Необходимость развития и совершенствования освещения Валдайского городского поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории Валдайского городского поселения.

В целях улучшения эстетического облика Валдайского городского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета Валдайского городского поселения. В настоящее время улицы Валдайского городского поселения освещают 1394 светильника.

Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период регистрируется большее число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах Валдайского городского поселения. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения Валдайского городского поселения и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Валдайского городского поселения. Они входят в систему жизнеобеспечения Валдайского городского поселения как важнейшие факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта. Около 3223 п. м кустарника в живой изгороди, 26500 кв. м газонов подлежат уходу в весенне-летний период. Кроме того, 908,39 кв. м цветников с различным периодом цветения радуют жителей и гостей Валдайского городского поселения разнообразной цветовой гаммой.

Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии системы озеленения территории Валдайского городского поселения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Валдайского городского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет 40 процентов).

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:

старовозрастность существующих зеленых насаждений;

сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон;

самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с обрывами электропроводов;

за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный уход - в парковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса, в том числе на территории кладбищ, парков захламлены мусором, упавших деревьев;

посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично-дорожной сети.

В рамках муниципальной программы намечены мероприятия по содержанию и ремонту зеленых насаждений.

Одним из основных факторов оздоровления экологической обстановки в Валдайс ком городком поселении является система озелененных территорий, которая выполняет роль зеленых фильтров в очищении городского воздуха от пыли, газа, дыма, выбрасываемых автотранспортом.

Кроме того, с целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по ремонту зеленых насаждений (посев газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.) и осуществлять за ними уход (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории Валдайского городского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории Валдайского городского поселения расположено 3 муниципальных кладбища. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора, завозу воды, клещевая обработка, осуществлять по необходимости снос и вывоз аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути. Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на водных объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, декоративные скульптуры и композиции, памятники, оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов), общественные туалеты и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа).

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории Валдайского городского поселения необходимо приобретение новых малых форм (скамейки, урны) и прочего оборудования для поддержания чистоты, осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством Валдайского городского поселения.

Для обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах выполняются следующие виды работ: ремонт и установка раздевалок, биотуалетов, контейнеров, ежедневная санитарная очистка территорий.

Из-за недостаточной разъяснительной работы ветеринарных санэпидналзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заражения животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории Валдайского городского поселения появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

В соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 656-ОЗ «О содержании домашних животных на территории Новгородской области» орган местного самоуправления вправе разрабатывать Порядок отлова, содержания и использования безнадзорных животных.

Формирование экологической культуры жителей Валдайского городского поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

В целом экологическое образование и воспитание направлено на развитие интереса к изучению и охране природы, формирование у молодого поколения ответственного экологического сознания. Акция "Чистый берег" превратилась в общегородское природоохранное движение, через воспитательный эффект которого за более чем 10-летнюю историю прошли тысячи школьников и студентов учебных заведений Валдайского городского поселения.

Для решения проблем, стоящих перед Валдайским городским поселением, необходимо проведение длительной и целенаправленной работы по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.

Кроме достижения природоохранных целей, мероприятия муниципальной программы направлены на решение социальных и экономических задач, что доказывает необходимость комплексного подхода в обеспечении процесса устойчивого развития Валдайского городского поселения.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовый риски.

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный.

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета Валдайского городского поселения. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния объектов благоустройства Валдайского городского поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района осуществляет:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке муниципальной программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы;

готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников муниципальной программы;

составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 [N](consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH) 1160 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации"

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Валдайского муниципального района, курирующим деятельность ЖКХ.

9

**Мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам**  **(рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы " Обеспечение уличного освещения " | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 8906000,00 | | 8906000,00 | 5906000,00 |
| 2. | Задача 2. Организация озеленения территории Валдайского городского поселение | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2000000,00 | | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 3. | Задача 3. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Организация содержание мест захоронения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.3.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 250000,00 | | 250000,00 | 250000,00 |
| 4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» |  | 2016 годы | 1.4.1-1.4.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 2457441,50 | | 2457441,50 | 2457441,50 |

11

**Подпрограмма**

**" Обеспечение уличного освещения " муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Валдайского городского поселения**

**в 2017-2019 годах»**

**Паспорт**

**подпрограммы «Обеспечение уличного освещения»**

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатель подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | | **2019** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1.1. | **Задача 1. Обеспечение уличного освещения** | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) | 1394 | 1394 | | 1394 | | 1394 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 8906000,00 | 0 | 0 | 0 | 8906000,00 |
| 2018 | 8906000,00 | 0 | 0 | 0 | 8906000,00 |
| 2019 | 5906000,00 | 0 | 0 | 0 | 5906000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение качества и эффективности освещения улиц Валдайского городского поселения;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Валдайского городского поселения.

12

**Мероприятия подпрограммы**

**«Обеспечение уличного освещения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии, реализация мероприятий по энергосервису | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 8906000,00 | 8906000,00 | 5906000,00 |

13

**Подпрограмма**

**«Организация озеленения территории Валдайского городского поселения»**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Валдайского**

**городского поселения в 2017-2019 годах**

**Паспорт**

**подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского**

**городского поселения»**

1.Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.1. | **Задача . Организация озеленение территории Валдайского городского поселения** | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Площадь газонов (кв.м.) | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | |
| 1.1.2. | Показатель 2. Площадь обслуживаемый цветников(кв.м.) | 908,39 | 908,39 | 908,39 | 908,39 | |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество кронированных и спиленных аварийных дерерьев (шт.) | 40 | 17 | 17 | 17 | |
| 1.1.4. | Показатель 4. Количество посаженных деревьев, кустарников (шт.) | 14 | 0 | 0 | 0 | |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4.Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

(руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| 2018 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| 2019 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |

5.Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

повышения уровня озеленения территории Валдайского городского поселения путем увеличения площади газонов, подлежащих содержанию;

создание условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природной среде.

15

**Мероприятия подпрограммы**

**«Организация озеленения территории Валдайского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | | | |
| **2017** | | **2018** | **2019** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| 1. | Задача Организация озеленения территории Валдайского городского поселение | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание объектов озеленения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2000000,00 | 2000000,00 | | | 2000000,00 |

16

**Подпрограмма**

**«Организация содержание мест захоронения» муниципальной программы**

**«Благоустройство Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах»**

**Паспорт подпрограммы**

**«Организация содержание мест захоронения»**

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | | **2018** | **2019** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1.1. | **Задача 1. Организация содержания мест захоронения** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) | 3 | 3 | 3 | | | | 3 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
| 2018 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
| 2019 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения.

17

**Мероприятия подпрограммы**

**«Организация содержания мест захоронения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание муниципальных кладбищ | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |

18

**Подпрограмма**

**«Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Валдайского городского поселения**

**в 2017-2019 годах»**

**Паспорт подпрограммы**

**«Прочие мероприятия по благоустройству»**

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.1. | **Задача1. Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля ликвидированных  несанкционированных свалок от общего  количества выявленных  несанкционированных свалок (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Доля вывезенных неопознанных трупов от общего количества выявленных неопознанных трупов (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.1.3. | Показатель 4. Площадь ликвидированного борщевика Сосновского (га.) | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 1.1.4. | Показатель 5. Площадь клещевой обработки (га.) | 13 | 13 | 13 | | 13 |
| 1.1.5. | Показатель6. Поставка природного газа «Вечный огонь» (куб. м.) | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 |
| 1.1.6. | Показатель7. Мощение пешеходных дорожек (кв.м.) | 400 | 400 | 400 | | 400 |
| 1.1.7. | Показатель 8. Установка информационных стендов (шт.) | 6 | 4 | 6 | | 4 |
| 1.1.8. | Показатель 9. Очистка и благоустройство придорожных канав (м.п.) | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| 1.1.9. | Показатель 10. Количество обслуживаемых  детских площадок (шт.) | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 1.1.10. | Показатель 11. Количество обустроенных мест массового отдыха (шт.) | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 1.1.11. | Показатель 12. Прочие мероприятия по благоустройству (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 2457441,50 | 0 | 0 | 0 | 2457441,50 |
| 2018 | 2457441,50 | 0 | 0 | 0 | 2457441,50 |
| 2019 | 2457441,50 | 0 | 0 | 0 | 2457441,50 |

5.Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Валдайского городского поселения;

создание условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности Валдайского городского поселения;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории Валдайского городского поселения и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природной среде.

21

**Мероприятия подпрограммы**

**«Прочие мероприятия по благоустройству»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | | 1.1.1-1.1.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 2457441,50 | 2457441,50 | 2457441,50 |