**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2016 № 1886

Валдай

**Об утверждении муниципальной программы «Газификация**

**многоквартирных жилых домов № 1,№ 3, № 5, № 6**

**по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского**

**района Новгородской области на 2017 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», вцелях дальнейшего развития газификации Валдайского муниципального района, улучшения социально-бытовых условий жизни населения Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 **1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу** «Газификация многоквартирных жилых домов № 1, № 3, № 5, № 6 по ул. Озерная, д. Ивантеево Валдайского района Новгородской области на 2017 год» **(далее муниципальная программа).**

2. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального района.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.11.2016 №1886

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация многоквартирных жилых домов**

**№ 1,№ 3, № 5, № 6 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского**

**района Новгородской области на 2017 год»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**  **«Газификация многоквартирных жилых домов № 1,№ 3, № 5, № 6 по ул. Озерная д. Ивантеево Валдайского**

**района Новгородской области на 2017 год»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района.

2. Соисполнитель муниципальной программы: нет

3. Цели, задачи и целевые показатели программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя** |
| **2017 год** |
|  1  | 2 | 3 |
| 1. | **Цель 1**. Развитие системы газоснабжения Валдайского муниципального района |
| 1.1. | **Задача 1**. Проведение проектно-изыскательских работ для газификации многоквартирных домов Ивантеевского сельского поселения  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность фасадных и внутренних сетей газопровода в многоквартирных домах д. Ивантеево на которые выполнены проектно-изыскательские работы (м.) | 515  |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 год.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **районный бюджет**  | **областной бюджет** | **федераль- ный бюджет** | **внебюджет- ные средства** | **всего** |
| 2017 | 439,739 | 0 | 0 | 0 | 439,739 |
| Всего | 439,739 | 0 | 0 | 0 | 439,739 |

 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

 повышение эффективности и качества предоставляемых жилищно-коммунального услуг населению муниципального района;

 безопасность проживания жителей многоквартирных домов;

 улучшение экологической обстановки и создание благоприятных комфортных условий для проживания и отдыха жителей Валдайского муниципального района.

 **Общая характеристика текущего состояния жилищно-**

**коммунальной сферы Валдайского муниципального района**

Деятельность организаций коммунального комплекса Валдайского муниципального района характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, высокими затратами на производство коммунальных ресурсов, низкой энергоэффективностью систем коммунальной инфраструктуры.

У большинства индивидуальных жилых домов отсутствует возможность подключения к ближайшим магистральным сетям газоснабжения.

Для обеспечения эффективной реализации программы газификации региона «Газпром» и правительство Новгородской области заключают соглашения о сотрудничестве и договоры о газификации. Перечень работ и сроки их завершения, как со стороны компании, так и руководства региона, ежегодно фиксируются в планах графиках синхронизации строительства объектов газификации, призванных обеспечить подключение потребителей сразу по завершению «Газпромом» прокладки межпоселковых газопроводов.

Газификация муниципального района входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования и способствует решению двух наиболее острых проблем:

повышение качества проживания населения, особенно в сельской местности;

повышение инвестиционной привлекательности региона.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Газификация регионов России осуществляется совместно «Газпромом» и властями субъектов Федерации. При этом компания финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Следовательно, на решение задач и достижение целей муниципальной программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние нормативно- правовые риски. Реализация муниципальной программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность муниципальной программы.

Макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор газоснабжения. Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять – это ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Валдайского муниципального района и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

В рамках группы операционных рисков можно выделить организационный риск.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

участие в разработке и осуществлении реализации мероприятий муниципальной программы;

представление в рамках своей компетенции предложений по корректировке муниципальной программы;

представление отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представление информации, необходимой для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района обеспечивает составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и их формирования и реализации».

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. рублей)** |
| **2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Газификация территории Валдайского муниципального района  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства фасадных и внутренних сетей газопровода в многоквартирных домах д. Ивантеево Валдайского района | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района  |  2017 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского муниципального района  | 439,739 |