Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2018 № 1903

Валдай

О внесении изменений в муниципальную программу

«Переселение граждан, проживающих на территории

Валдайского городского поселения, из жилищного фонда,

признанного аварийным в установленном

порядке на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях расселения аварийного жилищного фонда на территории Валдайского городского поселения. Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2017 № 2468.

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2018-2020 году (приложение к муниципальной программе) |
| 1.1. | Задача. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество расселенной площади (кв.м) | - | 47,4 | 35,8 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество расселенных помещений (единиц) | - | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Показатель 3.Количество переселенных жителей (человек) | - | 4 | 1 |
| 1.1.4. | Показатель 4.Количество снесенных аварийных домов (шт.) | - | - | 1 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Проведение независимой экспертизы аварийного жилья | 4 | - | - |
| 1.1.6. | Показатель 6. Изъятие земельного участка и жилого помещения | - | - | 1 |

»;

1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по итогам реализации:

»;

| Год | Источники финансирования |
| --- | --- |
|  | бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | внебюджетные источники | всего |
| 2018 | 55,800 | 0 | 0 | 0 | 55,800 |
| 2019 | 1636,72 | 0 | 0 | 0 | 1636,72 |
| 2020 | 2536,17 | 0 | 0 | 0 | 2536,17 |
| ВСЕГО | 4228,69 | 0 | 0 | 0 | 4228,69 |

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.4. Изложить адресный перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2018-2020 годах в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 30.11.2018 № 1903

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |
| 1. | Задача. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1-1.3. | Приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | комитет ЖК и ДХ, комитет экономического развития, КУМИ | 2019-2020 год | 1.1.1-1.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 1636,72 | 1236,17 |
| 1.4. | Снос аварийных расселенных многоквартирных домов | комитет ЖК и ДХ, комитет экономического развития | 2020 год | 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 0 | 500 |
| 1.5. | Проведение независимой экспертизы аварийного жилья | комитет ЖК и ДХ, комитет экономического развития, КУМИ | 2018 год | 1.1.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 55,800 | 0 | 0 |
| 1.6. | Изъятие земельного участка и жилого помещения | комитет ЖК и ДХ, комитет экономического развития, КУМИ | 2020 год | 1.1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 0 | 800 |
|  | ИТОГО: |  | 2018-2020 год | 1.1.1-1.1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 55,800 | 1636,72 | 2536,17 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 30.11.2018 № 1903

Адресный перечень

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в

отношении которых планируется переселение граждан в 2018-2020 годах

| № п/п | Адрес дома | Документ, подтверждающий признание дома аварийным | Кол-во граждан, зарегистрир.в доме на момент обсл-ия | Планируемые сроки переселения (годы) | Площадь помещений (кв.м) | Количество помещений | Планируемая стоимость переселения (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | жилых помещений | всего | жилых помещений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мун. собственности | частной собственности |  | муниципальной соб-ти | частной собственности |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | г. Валдай, ул. М. Уткиной, д.18 | акт обследования от 19.07.2016 | 4 | 2019 | 47,4 | 47,4 |  | 1 | 1 |  | 1636,72 | бюджет Валдайского городского поселения |
| 2. | г. Валдай, с. Зимогорье, ул. Заводская, д.1 | акт обследования от 15.01.2016 | 1 | 2020 | 35,8 | 35,8 |  | 1 | 1 |  | 1236,17 | бюджет Валдайского городского поселения |
| 3. | Снос аварийного жилого дома ул. М.Уткиной, д. 18 | акт обследования от 19.07.2016 |  | 2020 | 95,6 |  |  |  |  |  | 500,00 | бюджет Валдайского городского поселения |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3372,89 |  |