Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2019 № 1951

Валдай

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории

Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»

Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.12.2017 № 2671:

1.1. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции;

1.2. Изложить приложения 1,2 муниципальной программы в редакции:

## «Приложение 1

## к муниципальной программе

## «Формирование современной

## городской среды на территории

## Валдайского городского поселения

## на 2018-2024 годы»

## Адресный перечень

## многоквартирных домов Валдайского городского поселения, дворовые территории

## которых подлежат благоустройству в 2019 году

| № п/п | Адрес объекта | Стоимость работ (руб.) | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе средства бюджета Валдайского городского поселения | в том числе средства областного бюджета | в том числе средства собственников помещений МКД |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | пр. Васильева д.69а | 724285,00 | 266888,97 | 384967,03 | 72429,00 | устройство покрытия из, а/б смеси, установка бортового камня |
| 2. | пр. Васильева д.73 | 440099,00 | 162170,46 | 233918,54 | 44010,00 | устройство покрытия из, а/б смеси, установка бортового камня |
| 3. | ул. Мелиораторов д.5а | 600330,00 | 221213,44 | 319083,56 | 60033,00 | устройство покрытия из, а/б смеси, установка бортового камня, установка скамеек и урн |
| 4. | ул. Ленина д.54 | 664190,00 | 244744,99 | 353026,01 | 66419,00 | устройство покрытия из, а/б смеси, установка бортового камня, установка скамеек и урн |
| 5. | ул. Белова д.38 | 954469,00 | 351708,81 | 507313,19 | 95447,00 | устройство покрытия из, а/б смеси, установка бортового камня, установка урн 6 шт., устройство подходов к подъездам из тротуарной плитки |
| 6. | ул. Гагарина д.21 | 450113,00 | 129002,59 | 186076,41 | 135034,00 | устройство парковки, благоустройство детской площадки, устройство ограждения |
|  | Итого: | 3833486,00 | 1375729,26 | 1984384,74 | 473372,00 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

## «Формирование современной городской среды на территории Валдайского

## городского поселения на 2018-2024 годы»

## Адресный перечень

## наиболее посещаемой территории общего пользования Валдайского городского поселения

## подлежащей благоустройству в 2018-2024 году

| № п/п | Адрес объекта | Стоимость работ (руб.) | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства Валдайского городского поселения | средства областного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Соловьевский парк» ул.Молотковская (2-я очередь благоустройства) | 3436079,00 | 1406730,74 | 2029348,26 | Асфальтирование пешеходных дорожек, установка бортового камня, отсыпка гранитной крошкой пешеходных дорожек, установка туалета, установка скамеек и урн, мощение у «Эйфелевой» башни |
|  | Итого: | 3436079,00 | 1406730,74 | 2029348,26 |  |

».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрация Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 11.11.2019 № 1951

Мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2018 | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2019 | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2020 | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2021 | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2022 | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2023 | Объем финансирования по годам (тыс.руб) 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, согласно приложению 1 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018 -2024 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 563,897 | 1375,72926 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2255,589 | 1984,38474 |  |  |  |  |  |
|  |  | собственники многоквартирных домов |  |  | внебюджетные средства | 313,277 | 473,372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 3132,763 | 3833,486 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |
| 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования, согласно приложению 2 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018 -2024 годы | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 249,395 | 1406,730,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 997,577 | 2029,348,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1246,972 | 3436,079 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Разработка и проверка документации |
| 3.1. | Разработка и проверка проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации (ед.) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018 -2024 годы | 1.3.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 51,400 | 60,000 | 60,000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | бюджет Валдайского городского поселения | 864,692 | 2842,460 | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3253,166 | 4013,733 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 313,277 | 473,372 |  |  |  |  |  |