**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2018 № 1952

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Благоустройство территории Валдайского городского**

**поселения в 2017-2020 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2020 годах», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.11.2016 № 1817:

1.1. Изложить строки 1.1.1-1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.4.3. пункта 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «1.1.1. | Показатель1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) | 1405 | 1446 | 1446 | 1515 | 1600 |
| 1.1.2. | Показатель2. Строительство линий уличного освещения (м) | 932 | 932 | 1617 | 1500 | 1500 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Разработка проектно сметной документации (шт.) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1»; |
| «1.2.1. | Показатель 1. Площадь газонов (кв.м) | 26500 | 26500 | 28439 | 38727 | 38727»; |
| «1.2.3. | Показатель 3. Количество обследованных, спиленных и кронированных деревьев (шт.) | 40 | 83 | 120 | 134 | 150»; |
| «1.2.4. | Показатель 4. Количество посаженных деревьев, кустарников (шт.) | 14 | 15 | 0 | 10 | 40»; |
| «1.4.3. | Показатель 4. Площадь ликвидированного и обработанного борщевика Сосновского (га) | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 |

»;

1.2. Изложить пункт 5 муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 15123034,29 | 0 | 0 | 0 | 15123034,29 |
| 2018 | 16568829,18 | 0 |  |  | 16568829,18 |
| 2019 | 15290000,00 |  |  |  | 15290000,00 |
| 2020 | 21100000,00 |  |  |  | 21100000,00 |

»;

1.3. Изложить строки 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 мероприятий муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.4. Изложить пункт 2 подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» в редакции:

«2. Задачи и целевые показатель подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 1.1. | **Задача 1. Обеспечение уличного освещения** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) | 1405 | 1446 | | 1446 | 1515 | 1600 | |
| 1.1.2. | Показатель2. Протяженность линий уличного освещения (м) | 932 | 932 | | 1617 | 1500 | 1500 | |
| 1.1.3. | Показатель 3. Разработка проектно сметной документации (шт.) | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | |

»;

1.5. Изложить пункт 4 подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» в редакции:

«4.Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 10149086,29 | 0 | 0 | 0 | 10149086,29 |
| 2018 | 10316530,36 | 0 | 0 | 0 | 10316530,36 |
| 2019 | 8464032,03 | 0 | 0 | 0 | 8464032,03 |
| 2020 | 11532272,00 | 0 | 0 | 0 | 11532272,00 |

»;

1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» в прилагаемой редакции (приложение 2);

1.7. Изложить строки 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 пункта 2 подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | **Задача 1. Организация озеленение территории Валдайского городского поселения** | | | | | |
| «1.1.1. | Показатель 1. Площадь газонов (кв.м) | 26500 | 26500 | 28439 | 38727 | 38727»; |
| «1.1.3. | Показатель 3. Количество кронированных и спиленных аварийных деревьев (шт.) | 40 | 83 | 120 | 134 | 150»; |
| «1.1.4. | Показатель 4. Количество посаженных деревьев, кустарников (шт.) | 14 | 15 | 0 | 10 | 40 |

»;

1.8. Изложить пункт 4 подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» в редакции:

«4.Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| 2018 | 1526408,25 | 0 | 0 | 0 | 1526408,25 |
| 2019 | 3081456,00 | 0 | 0 | 0 | 3081456,00 |
| 2020 | 3995455,00 | 0 | 0 | 0 | 3995455,00 |

»;

1.9. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» в прилагаемой редакции (приложение 3).

1.10. Изложить пункт 4 подпрограммы «Организация содержание мест захоронения» в редакции:

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
| 2018 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
| 2019 | 270000,00 | 0 | 0 | 0 | 270000,00 |
| 2020 | 300000,00 | 0 | 0 | 0 | 300000,00 |

»;

1.11. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация содержания мест захоронения» в прилагаемой редакции (приложение 4);

1.12. Изложить строку 1.1.3 пункта 2 подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | |
| **2016 (базовый период)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | **Задача1. Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | |
| «1.1.3. | Показатель 4. Площадь ликвидированного и обработанного борщевика Сосновского (га) | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 |

»;

1.13. Изложить пункт 4 подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной программы в редакции:

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2017 | 2723948,0 | 0 | 0 | 0 | 2723948,0 |
| 2018 | 4056113,64 |  |  |  | 4056113,64 |
| 2019 | 3474511,97 |  |  |  | 3474511,97 |
| 2020 | 5272273,0 |  |  |  | 5272273,0 |

»;

1.14. Изложить мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» в прилагаемой редакции (приложение 5).

1.15. Изложить пункт 4 подпрограммы «Благоустройство парков на территории Валдайского городского поселения» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный  бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2018 | 419776,93 | 0 | 0 | 0 | 419776,93 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

1.16. Изложить мероприятия подпрограммы «Благоустройство парков на территории Валдайского городского поселения» в прилагаемой редакции (приложение 6).

2. Постановление вступает в силу в части 2018 года с момента опубликования, в части 2019, 2020 годов – с 01 января 2019 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы**

**администрации муниципального**

**района О.Я.Рудина**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.12.2018 № 1952

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2020 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 10149086,29 | 10316530,36 | 8464032,03 | 11532272 |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2020 годы | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2000000,00 | 1526408,25 | 3081456,0 | 3995455,0 |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Организация содержание мест захоронения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2020 годы | 1.3.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 250000,00 | 250000,00 | 270000,00 | 300000,0 |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2020 годы | 1.4.1-1.4.10 | бюджет Валдайского городского поселения | 2723948,0 | 4056113,64 | 3474511,97 | 5272273,0 |
| 5.1. | Планировка территории Соловьевского парка (отсыпка песком | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2020 годы | 1.5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 419776,93 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.12.2018 № 1952

**Мероприятия подпрограммы**

**«Обеспечение уличного освещения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Исполнитель  мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии, прочие работы | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2020 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 9033125,20 | 6450530,36 | 6334032,03 | 8000000,00 |
| 1.2 | Капитальный ремонт линий личного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2020 | 1.1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 76692,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2020 годы | 1.1.2, 1.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 1039269,09 | 3866000,00 | 2130000,00 | 3532272,00 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.12.2018 № 1952

**Мероприятия подпрограммы**

**«Организация озеленения территории Валдайского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель  мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Задача Организация озеленения территории Валдайского городского поселение | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание объектов озеленения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2000000,0 | 1526408,25 | 3081456,00 | 3995455,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.12.2018 № 1952

**Мероприятия подпрограммы**

**«Организация содержания мест захоронения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Исполнитель  мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание муниципальных кладбищ | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 250000,0 | 250000,0 | 270000,0 | 300000,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.12.2018 № 1952

**Мероприятия подпрограммы**

**«Прочие мероприятия по благоустройству»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Исполнитель  мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача. Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | 1.1.1-1.1.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 2723948,00 | 4056113,64 | 3474511,97 | 5272273,0 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.12.2018 № 1952

**Мероприятия подпрограммы**

**«Благоустройство парков на территории Валдайского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (рублей)** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача 1. Благоустройство парков на территории Валдайского городского поселения** | | | | | | | | |
| 1.1. | Планировка территории Соловьевского парка (отсыпка песком) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2020 годы | 1.5.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 419776,93 | 0 | 0 |