**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 № 2061

Валдай

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Валдайского муниципального**

**района от 29.11.2019 № 2043**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрация Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2043 «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы».

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления, названии программы словами «…на 2020-2022 годы…» на «…2020-2023 годы…»;

1.2. Изложить муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы» в прилагаемой редакции (приложение 1).

1.3. Изложить перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2020 год в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет»

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.12.2020 № 2061

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на**

**территории Валдайского городского поселения на 2020-2023годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на**

**территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

(далее муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели муниципальной программы:

улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.

4. Задачи муниципальной программы:

обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

5. Подпрограммы муниципальной программы:

Содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2020** | 84413,500 | **-** | **-** | 34 026,49414 | **-** | **118439,99414** |
| **2021** | 6 332,00 | **-** | **-** | 24 100,00 | **-** | **30 432,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2022** | 4 222,00 | **-** | **-** | 26 210,00 | **-** | **30 432,00** |
| **2023** | 4 222,00 | **-** | **-** | 26 210,00 |  | **30 432,00** |
| **ВСЕГО** | 99 189,5 | **-** | **-** | **110 546,49414** | **-** | **209735,99414** |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2023 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2023 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения на территории Валдайского**

**городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета**

**Валдайского городского поселения» муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных**

**дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского**

**городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета**

**Валдайского городского поселения»**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по содержанию, строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2023 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 84 413,500 | - | - | 32261,72782 | - | **116 675,22782** |
| 2021 | 6 332,00 | - | - | 21 800,00 | - | **28 132,00** |
| 2022 | 4 222,00 | - | - | 23 910,00 | - | **28 132,00** |
| 2023 | 4 222,00 | - | - | 23 910,00 |  | **28 132,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | **99 189,5** | **-** | **-** | **101 881,72782** | **-** | **201 071,22782** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2023 году состояния улично-дорожной сети.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории**

**Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского**

**городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование**

**и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2020-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения**

**на территории Валдайского городского поселения за счет средств**

**бюджета Валдайского городского поселения»**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | - | - | 1764,76632 | - | 1764,76632 |
| 2021 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2022 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2023 | - | - | 2 300,00 |  | 2300,00 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **8 664,76632** | **-** | **8 664,76632** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2023 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети**

**территории Валдайского городского поселения**

Одним из основополагающих условий развития Валдайского городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий муниципальной программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего
пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию муниципальной Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры Валдайского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Транспортная инфраструктура Валдайского городского поселения является

составляющей инфраструктуры Валдайского района Новгородской области.

Валдайское городское поселение расположено в юго-восточной части Новгородской области и в центральной части Валдайского района. Валдайское городское поселение входит в состав Валдайского района Новгородской области.



Валдайское городское поселение граничит:

на севере и северо-востоке – с Рощинским сельским поселением;

на юго-востоке – с Едровским сельским поселением;

на юге и юго-западе - с Короцким сельским поселением;

на западе – с Яжелбицким сельским поселением.

**Город Валдай** расположен в 142 км к юго-востоку от областного центра – города Великий Новгород, в 386 км от Москвы и в 330 км от Санкт-Петербурга, является районным центром Валдайского района. Город Валдай находится на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, на 386-м километре автодороги Москва — Санкт-Петербург (М-10).

**Село Зимогорье** расположено в непосредственной близости с юго-востока от административного центра города Валдай на федеральной автомобильной дороге «Россия» М-10 (E 105). Северной частью Зимогорье выходит на побережье Валдайского озера. С севера от села проходит линия Октябрьской железной дороги Бологое-Московское—Валдай—Старая Русса—Дно-1.

Город Валдай расположен на 58-й параллели в северо-восточной части Восточно-Европейской (Русской равнины), в центре Валдайской возвышенности. По схематической карте территории РФ для строительства (СНиП 23-01-99\*) он относится к климатическому подрайону ПВ и в целом характеризуется как район умеренно-континентального климата с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 149,8 км.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог Валдайского городского поселения выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетонное).

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и**

 **прочих рисков реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Валдайского городского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Механизм реализации и управления муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой [отчеты](file:///%5C%5C192.168.1.10%5Cres%24%5C%D0%9F%D1%83%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C1160%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв.м | 41 065,52 | 37 234,15 | 12842 | 9 701 | 9701 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./кв.м | 0 | 3/1208 | 3/750 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | шт./кв.м. | 1/1000 | 12/31444,15 | 6/10278,4 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.8. | Количество и площадь отремонтированных тротуаров, пешеходных дорожек | шт./кв.м | 1/1000 | 0 | 2/2 563,6 | 1/1000 | 1/1000 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 125 | 27 | 121 | 121 | 121 |
| 2.6. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | 6325 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 |
| 2.7 | Количество приобретенных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием. | м.п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 2.8. | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м.п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 | бюджет Валдайского городского поселения  | 10206,16059 | 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| областной бюджет | 17 132,39 | 6 332,00 | 4 222,00 | 4 222,00 |
| Итого | 27 338,55059 | 6732,00 | 6 722,00 | 6 722,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения  | 20,00 | 198,00,00 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Итого | 20,00 | 198,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.4. | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020 - 2023 годы | 1.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 960,00 | 3802,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 960,00 | 3802,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 575,56723 | 900,00 | 3 810,00 | 3 810,00 |
| областной бюджет | 67 281,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **71 856,67723** | **900,00** | **3 810,00** | **3 810,00** |
| **ИТОГО:** | **116675,22782** | **28 132,00** | **28 132,00** | **28 132,00** |
| 2.  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 120,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **120,00** | **120,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023годы | 1.2.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 102,510 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **102,510** | **0,00** | **150,00** | **15,00** |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.4,1.2.5 | **бюджетВалдайского городскогопоселения** | 568,82732 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **568,82732** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023годы | 1.2.6 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 973,429 | 1400,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **973,429** | **1400,00** | **1800,00** | **1800,00** |
| 2.1.5. | Установка ограждения перильного типа | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.7., 1.2.8. | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **630,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | **1764,766632** | **2300,00000** | **2300,0000** | **2300,0000** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.12.2020 № 2061

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных**

**на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета валдайского городского поселения**

**и средств бюджета новгородской области**

**на 2020 год**

|  |
| --- |
| ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ(г.Валдай и с.Зимогорье Валдайского района) |
| **№ п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков), подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | **Виды работ** | **Мощностькв.м** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **общий объём** |
| 1. | **Ремонт автомобильных дорог и тротуаров** | реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 25.11.2016 № 1915 |
| 1.1. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: с. Зимогорье ул. Хвойная | 627 798 | 424 830 | 1 052 628 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги | 1920 |
| 1.2 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Победы (от дома 70 до ул. Радищева) | 123 287,20 | 312 356 | 435 643,20 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 700 |
| 1.3. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Октябрьская (от ул. Февральская до пл. Свободы) | 141 132 | 285 104 | 426 236 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 653 |
| 1.4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Ленина (от аллеи Ветеранов до ул. Совхозная) | 246 273 | 795 529 | 1 041 802 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 1950 |
| 1.5. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Павлова (от ул. Кузьмина до ул. Озерная) | 650 463 | 1 096 799 | 1 747 262 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 1858 |
| 1.6. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Труда (от д/с «Светлячок») | 524 032 | 0,00 | 524 032 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 582 |
| 1.7. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Радищева (от ул. Гагарина до ул.Ломоносова) | 1 647 455 | 602 409 | 2 249 864 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 2240 |
| 1.8. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Суворова (от ул. Гостинопольской до ул. Кузьмина) | 442 591 | 420 973 | 863 564 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 918,4 |
| 1.9. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Учхоз. | 33 300 | 3 260 405 | 3 293 705 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 4950 |
| 1.10. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Чехова | 44 373 | 4 347 221 | 4 391 594 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 6600 |
| 1.11. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, с. Зимогорье | 53 700 | 5 262 264 | 5 315 964 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 7995 |
| 1.17. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, М. Уткиной | 9 819 | 324 500 | 334 319 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 1077,75 |
| 1.18. | Ямочный ремонт | 4 318 180 | 0,00 | 4 318 180 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 5790 |
| Итого: | **8 862 403,20** | **17 132 390** | **25 994 793,20** |  |  |
| 2. | **Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** |
| 2.1. | Проезд к домам 29- 31 по ул. Радищева (обращение Богдановой) | 240 750 | 0,00 | 240 750 | текущий ремонт асфальтового покрытия | 268 |  |
| 2.2. | Проезд к дому 26 по ул. Радищева – Гагарина д. 25 (РеалМаркет) | 287 248 | 0,00 | 287 248 | текущий ремонт асфальтового покрытия | 320 |
| 2.3. | Проезд к домам 17а и 18а по ул. Крупской | 115 988,53 | 0,00 | 115 988,53 | текущий ремонт | 620 |
| Итого: | **643 986,53** | **0,00** | **643 986,53** |  |  |
| Строительный контроль, гос. экспертиза п.1-2 | **193 587,09** | 0,00 | **193 587,09** |  |
| Прочие мероприятия | **506 183,77** |  | **506 183,77** |  |
| 3. | **Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов** |
| 3.1. | Строительство ул. Дорожная (освещение) | 3 413 720 | 0,00 | 3 413 720 |  |
| 3.2. | Строительство ул. А.Маресьева (1 этап), в том числе строительный контроль (2,14%) | 1 161 847,23 | 67 281 110 | 68 442 957,23 |  |
| 3.3. | Разработка ПСД ул.Михайлова | 960 000 | 0,00 | 960 000 |  |
| 3.4. | Проверка достоверности сметной стоимости | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Итого: | **5 535 567,23** | **67 281 110** | **72 816 677,23** |  |
| Возврат по субсидии | **0** | **6 300 000** | **6 300 000** |  |
| ИТОГО: | **15 741 727,82** | **90 713 500** | **106 455 227,82** |  |