**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2018 № 219

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения**

**и водоотведения в Валдайском городском поселении**

**в 2016-2020 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

### 1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском городском поселении в 2016-2020 годах», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 11.12.2015 №1915:

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого  показателя по годам | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | | 8 | | |
| 1. | Цель 1.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1.Обеспеченность населения услугой водоснабжения и водоотведения (кол-во МКД, шт.) | 5 |  | |  |  | |  | | |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (км) |  | 6,49 | |  |  | | |  | |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество разработанных программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения |  | 1 | |  |  | | |  | |
| 1.3. | Задача 3. Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай Новгородской области | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество построенных коллекторов в г.Валдай (шт.) |  | | 1 |  | |  | | |  |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество проведенных государственных экспертиз проектно –сметной документации (шт.) |  | | 1 |  | |  | | |  |
| 1.3.3. | Показатель 3. Количество полученных технических условий |  | | 1 |  | |  | | |  |

»;

1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| областной   бюджет | федеральный   бюджет | бюджет городского  поселения | внебюджетные фонды | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 1930898,80 | 0 | 1930898,80 |
| 2017 | 67068770,00 | 114198170,00 | 1695330,48 | 44551240 | 227513510,48 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | 2017 | 2018 | | | 2019 | | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 |
| 1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоразборной колонки | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 9298,68 | | |  |  | | |  | | |  |
| 1.2. | Строительство скважины с устройством водоразборной колонки для нужд населения п.Выскодно | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 1921600,12 | | |  |  | | |  | | |  |
| 2.1. | Задача 2. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка проектно-сметной документации на строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 403422,0 | | | |  | | |  | |  |
| 2.2. | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.2.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 99000,0 | | | |  | | |  | |  |
|  | Задача 3. Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осуществление в соответствии с концессионным соглашением строительства напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской областиза | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020 | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 120771,00 | | |  | | |  | |  |
| 1.2.1 | областной бюджет |  | | 65545517,96 | | |  | | |  | |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | | 111604521,04 | | |  | | |  | |  |
| 1.2.1 | внебюджетные фонды |  | | 44551240,0 | | |  | | |  | |  |
| 3.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской области (корректировка)» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.3.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 161872,49 | | |  | | |  | |  |
| 3.3. | Подготовка и выдача технических условий - ГТС | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.3.3 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 13629,00 | | |  | | |  | |  |
| 3.4. | Проведение строительного контроля по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай Новгородской области | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 69082,67 | | |  | | |  | |  |
| 1.2.1 | областной  бюджет |  | | 1523252,04 | | |  | | |  | |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | | 2593648,96 | | |  | | |  | |  |
| 3.5. | Прочие виды работ | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | | 827553,32 | | |  | | |  | |  |
|  | Итого | | | | | 1930898,8 | | 227513510,48 | | | |  | | |  |  |

»;

1.4. Дополнить муниципальную программу подпрограммами следующего содержания:

«Подпрограмма

«Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского

городского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского

городского поселения» муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском городском поселении

в 2016-2020 годах»

1. Исполнители подпрограммы: Администрации Валдайского муниципального района.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого  показателя по годам. | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Валдайского городского поселения | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1.Обеспеченность населения услугой водоснабжения и водоотведения (кол-во МКД, шт.) | 5 |  |  |  |  |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.

4.Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по  годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (руб.) | | | | |
| областной   бюджет | федеральный   бюджет | бюджет городского  поселения | внебюджетные фонды | всего |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 1930898,80 | 0 | 1930898,80 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

обеспечение населения услугой водоснабжения.

Мероприятия подпрограммы

«Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования (рублей) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоразборной колонки | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 9298,68 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Строительство скважины с устройством водоразборной колонки для нужд населения п.Выскодно | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 1921600,12 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | | | 1930898,80 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма

«Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского

поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского

городского поселения» муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском городском поселении

в 2016-2020 годах»

1.Исполнители подпрограммы: Администрации Валдайского муниципального района.

2*.*Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого  показателя по годам. | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Валдайского городского поселения | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (км) |  | 6,49 |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество разработанных программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения |  | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 3. Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай Новгородской области | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество построенных коллекторов в г.Валдай (шт.) |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации (шт.) |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3. | Показатель 3. Количество полученных технических условий |  | 1 |  |  |  |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (руб.) | | | | |
| областной   бюджет | федеральный   бюджет | бюджет городского  поселения | внебюджетные фонды | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 67068770,00 | 114198170,00 | 1695330,48 | 44551240 | 227513510,48 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай Новгородской области

Мероприятия подпрограммы

«Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1.1. | Задача 1. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка проектно-сметной документации на строительство  напорного канализационного коллектора и ГКНС | Администрация Валдайского муниципаль  ного района | 2017 год | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 403422,0 |  | |  | |  | |
| 1.2. | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.2.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 99000,0 |  | |  | |  | |
|  | Задача 2. Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай Новгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление в соответствии с концессионным соглашением строительства напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской области | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020 | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 120771,00 | |  | |  | |  |
| 1.2.1 | областной бюджет |  | 65545517,96 | |  | |  | |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | 111604521,04 | |  | |  | |  |
| 1.2.1 | внебюджетные фонды |  | 44551240,0 | |  | |  | |  |
| 2.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской области (корректировка)» | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 год | 1.3.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 161872,49 | |  | |  | |  |
| 2.3. | Подготовка и выдача технических условий - ГТС | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 | 1.3.3 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 13629,00 | |  | |  | |  |
| 2.4. | Проведение строительного контроля по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай Новгородской области | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 69082,67 | |  | |  | |  |
| 1.2.1 | областной бюджет |  | 1523252,04 | |  | |  | |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | 2593648,96 | |  | |  | |  |
| 2.5. | Прочие виды работ | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 827553,32 | |  | |  | |  |
| Итого | | | | | |  | 227513510,48 | |  | |  | |  |

».

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**