**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2021 № 2503

Валдай

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Валдайского муниципального**

**района от 29.11.2019 №2043**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 №48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020 – 2024 годы» от 29.11.2021 № 2043:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункта 1 постановления, название программы словами «… на 2020 - 2023 годы…» на «… на 2020 - 2024 годы…»

1.2 Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. руб.) в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Областной**  **бюджет** | **Феде-раль-ный бюд-жет** | **Бюджет Валдайского муниципального**  **района** | **Бюджет Валдайского городского поселения** | **Внебюджетные средст-ва** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2020** | 84 413,500 | **-** | **-** | 34 026,49414 | **-** | **118 439,99414** |
| **2021** | 60 973,00405 | **-** | **-** | 37 067,56417 | **-** | **98 040,56822** |
| **2022** | 6 402,00 | **-** | **-** | 26 151,100 | **-** | **32 553,100** |
| **2023** | 4 268,00 | **-** | **-** | 28 285,100 |  | **32 553,100** |
| **2024** | 4 268,00 |  |  | 28 285,100 |  | **32 553,100** |
| **ВСЕГО** | **160 324,50405** | **-** | **-** | **153 815,35831** | **-** | **314 139,86236** |

»;

1.3 Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Областной**  **бюджет** | **Федераль-ный бюд-жет** | **Бюджет Валдай-ского муници-пального района** | **Бюджет Валдайского городского поселения** | **Внебюджетные средст-ва** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 84 413,500 | - | - | 32 261,72782 | - | **116 675,22782** |
| 2021 | 60 973,00405 | - | - | 34 361,68477 | - | **95 334,68882** |
| 2022 | 6 402,00 | - | - | 23 851,100 | - | **30 253,100** |
| 2023 | 4 268,00 | - | - | 25 985,100 | - | **30 253,100** |
| 2024 | 4 268,00 | - | - | 25 985,100 | - | **30 253,100** |
| **ВСЕГО** | **160 324,50405** | **-** | **-** | **142 444,71259** | **-** | **302 769,21664** |

»;

1.4 Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **Областной**  **бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Бюджет Валдайского городского поселения** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | - | - | 1764,76632 | - | 1764,76632 |
| 2021 | - | - | 2 705,8794 | - | 2 705,8794 |
| 2022 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2023 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2024 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **11 370,64572** | **-** | **11 370,64572** |

»;

**1.5 Изложить Перечень** целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1).

1.6. **Изложить** Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2).

**1.7 Изложить Перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2022 год**, в прилагаемой редакции (приложение 3).

1.8. **Изложить Перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2021 год**, в прилагаемой редакции (приложение 4).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы**

**администрации муниципального**

**района Е.А.Гаврилов**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12 2021 № 2503

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица изме-рения** | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв. м | 41 065,52 | 37 234,15 | 48915,48 | 3613,63 | 9701 | 9701 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог (тротуаров) общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, строительство и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./  кв. м | 0 | 3/1208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | шт. /  кв. м. | 1/1000 | 12/31444,15 | 9/48915,48 | 1/613,63 | 1/1000 | 1/100 |
| 1.8. | Количество и площадь отремонтированных тротуаров, пешеходных дорожек | шт./ кв. м | 1/1000 | 0 | 0 | 1/1000 | 1/1000 | 1/100 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 121 | 142 | 121 | 121 | 121 |
| 2.5. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 125 | 27 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 2.6. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв. м | кв. м | 6325 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 |
| 2.7 | Количество приобретенных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м. п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м. п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2021 № 2503

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реали-зации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирова-ния** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | | | | |
| **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | **Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.** Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 16 500,00 | | 16 750,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **16 500,00** | | **16 750,00** | | **18 000,00** | | **18 000,00** | | **18000,00** |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | | 286,91830 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 5 451,44690 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | | **5738,36520** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 10206,16059 | | 6429,45285 | | 2751,1 | | 4 884,10 | | 4 884,10 |
| областной бюджет | 17 132,39 | | 21351,5531 | | 6402,00 | | 4 268,0 | | 4 268,00 |
| **Итого** | **27 338,55059** | | **27781,00595** | | **9 153,10** | | **9 153,10** | | **9 153,10** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым**  **территориям** | | | | | | **27 338,55059** | | **33 519,37115** | | **9 153,10** | | **9 153,10** | | **9 153,10** |
| 1.1.4 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 20,00 | | 301,76041 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **20,00** | | **301,76041** | | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** |
| 1.1.5 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020 -  2024  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 960,00 | | 1 800,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | | 1000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.6 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов ул. А.Маресьева | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020 -  2024  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | | 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.7 | Разработка ПСД по тротуарам г. Валдай | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | | 2 133,35120 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | 0,00 | | **4 523,3512** | | **2 000,00** | | **2 000,00** | | **2 000,00** |
| 1.1.8 | Разработка ПСД на капитальный ремонт а/ д ул. Песчаная и а/д Валдай-Соколова « Москва-Санкт-Петербург» г. Валдай |  |  | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | | **1 772,859** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | | **1 772,859** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1.1.9 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 575,56723 | | 4 297,34301 | | 1000,00 | | 1000,00 | | 1000,00 |
| областной бюджет | 67 281,110 | | 3 4170, 00405 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Итого** | **71 856,67723** | | **38 467,34706** | | **1000,00** | | **1000,00** | | **1000,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **116675,22782** | | **95 334,68882** | | **30 253,10** | | **30 253,10** | | **30 253,10** |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 2.** Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  |  | |  | |  | | 200,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 120,00 | | 145,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Итого** | **120,00** | **145,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024 годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 102,510 | 0,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого** | **102,510** | **0,00** | | **150,00** | | **150,00** | | **150,00** | |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 2.4,  2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 568,82732 | 352,600 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого** | **568,82732** | **352,600** | | **150,00** | | **150,00** | | **150,00** | |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024 годы | 2.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 973,429 | 1352,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого** | **973,429** | **1352,00** | | **1800,00** | | **1800,00** | | **1800,00** | |
| 2.1.5. | Установка ограждения перильного типа | комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2024 годы | 2.7., 2.8. | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 448,381 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого** | **0,00** | **448,381** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 2.1.6. | Актуализация схем организации дорожного движения | комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2024 годы | 2.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | **407,89840** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого** | **0,00** | **407,89840** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | **1764,766632** | **2 705,8794** | | **2300,0000** | | **2300,0000** | | **2300,00** | |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2021 № 2503

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Адрес расположения**  **автомобильной дорог (или их**  **участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды**  **работ** | **Мощ-ность**  **кв. м** | **Основание расходования**  **средств дорожного фонда** |
| **бюджет**  **Валдай-ского**  **городского**  **поселения** | **област-ной**  **бюджет** | **общий**  **объём** |
| 1 | **Ремонт автомобильных дорог и тротуаров** | | | | | | реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского  муниципального района от 25.11.2016 № 1915 |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги:  г. Валдай ул. Луначарского  (от ПК 3+52 до ПК 7+52) | 386 524 | 6 402 000 | 6 788 524 | текущий ремонт асфальто-вого покрытия автомобильных дорог | 3613,63 |
| 1.2.11 | Прочие мероприятия(проведение гос. экспертизы, заключения договоров/контрактов ) | 2 364 576 |  | 2 364 576 |  |  |
| **Итого:** | | **2 751 100** | **6 402 000** | **9 153 100** |  |  |  |
| Разработка ПСД по тротуарам г .Валдай | | 1 000 000 | 0,00 | 1 000 000 |  | |  |
| Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | |  |
| **Итого:** | | **2 000 000** | **0,00** | **2 000 000** |  | |  |
| Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 1 000 000 | 0,00 | 1 000 000 |  | |  |
| **Итого:** | | **1 000 000** | **0,00** | **1 000 000** |  | |  |
| **ИТОГО:** | | **5 751 100** | **6 402 000** | **11 153 100** |  | |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2021 № 2503

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков),подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды работ** | **Мощность**  **кв. м** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **Бюджет**  **Валдайского городского**  **поселения** | **Областной**  **бюджет** | **Общий**  **объём** |
| 1 | | **Ремонт автомобильных дорог и тротуаров** | | | | | | реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского  муниципального района от 25.11.2016 № 1915 |
| 1.1 | | **«Дорога к Дому»** | | | | | |
| 1.1.1 | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: с. Зимогорье, ул. Заводская –  ул. Совхозная | 169 408,30 | 3 272 381,48 | 3 441 789,78 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 5438 |
| 1.1.2 | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай ул. Луначарского | 77 110 | 1 429 910,27 | 1 507 020,27 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 2389 |
| 1.1.3 | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай,  пер. Октябрьский | 40 400 | 749 155,15 | 789 555,15 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 1242 |
| **Итого** | | | 286 918,30 | 5 451 446,90 | 5 738 365,20 |  |  |
| 1.2 | | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай пр-т. Советский | 86 558,50 | 8 569 247,78 | 8 655 806,28 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 9093,5 |
| 1.2.2 | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г. Валдай, ул. Энергетиков | 83 390,50 | 8 255 623,30 | 8 339 013,80 | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 7396,2 |
| 1.2.4 | | Ремонт грунтового покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения  г. Валдай ул. Полевая | 14 408,00 | 1 426 381,77 | 1 440 789,77 | текущий ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог | 9258,3 |
| 1.2.5 | | Ремонт грунтового покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения  г. Валдай ул. Дворцовая | 16 300,87 | 1 613 784,60 | 1 630 085,47 | текущий ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог | 7622,38 |
| 1.2.6 | | Ремонт грунтового покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения  г. Валдай ул. Нахимова | 13 853,00 | 1 066 062,55 | 1 079 915,55 | текущий ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог | 2674,1 |
| 1.2.7 | | Ремонт грунтового покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения г.Валдай ул. Кузьмина | 192 471,73 | 420 453,10 | 612 924,83 | текущий ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог | 3802 |
| 1.2.8 | | Ямочный ремонт | 4 031 906,39 | 0,00 | 4 031 906,39 |  |  |
| 1.2.9 | | Прочие мероприятия(проведение  гос. экспертизы, заключения договоров/контрактов ) | 1 990 563,86 |  | 1 99 0563,86 |  |  |
| Итого: | | | **6 716 371,15** | **26 803 000** | **33 519 371,15** |  |  |  |
| 2. | **Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | |
| 2.1 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 9 по проспекту Васильева с автомобильной дороги пр. Васильева | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.2 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 82 по улице Победы с автомобильной дороги ул. Победы | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.3 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 39 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Труда | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.4 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 50 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.5 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 44 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.6 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 26,28,30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.7 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 5, 16 по ул. Механизаторов, многоквартирного дома № 10 по ул. Песчаной с автомобильной дороги ул. Механизаторов | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.8 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 15, 7, 17, 11, 22 по ул. Механизаторов, с автомобильной дороги ул. Механизаторов | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.9 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 70 по ул. Победы с автомобильной дороги ул. Победы | | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.10 | Изготовление технического паспорта ул. Ленина г. Валдай | | 39 574,14 |  | 39 574,14 |  |  |  |
| 2.11 | Изготовление технического паспорта ул. Ломоносова г. Валдай | | 64 186,27 |  | 64 186,27 |  |  |  |
| **Итого:** | | | **301 760,41** | **0,00** | **301 760,41** |  | |  |
| 3. | **Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов** | | | | | | |
| 3.1 | Строительство ул. Дорожная (освещение) | | 3 309 552,96 | 0,00 | 3 309 552,96 |  | |
| 3.2. | Строительство ул. А.Маресьева (1 этап), в том числе строительный контроль (2,14%) | | 987 790,05 | 34 170 004,05 | 35 157 794,10 |  | |
| **Итого:** | | | **4 297 343,01** | **34 170 004,05** | **38 467 347,06** |  | |
| Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов( ул.Мелиораторов, ул. Маресьева) | | | 1 800 000 | 0,00 | 1 800 000 |  | |
| Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов ул. А.Маресьева | | | 590 000 | 0,00 | 590 000 |  | |  |
| Разработка ПСД по тротуарам г. Валдай | | | 2 133 351,20 | 0,00 | 2 133 351,20 |  | |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт а/ д  ул. Песчаная и а/д Валдай-Соколова « Москва -Санкт-Петербург» г. Валдай | | | 1 772 859 |  | 1 772 859 |  | |  |
| **Итого:** | | | **6 296 210,20** | **0,00** | **6 296 210,20** |  | |  |
| **ИТОГО:** | | | **17 611 684,77** | **60 973 004,05** | **78 584 688,82** |  | |  |