**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022 № 2690

Валдай

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Сохранение объектов культурного наследия**

**на территории Валдайского муниципального**

**района на 2023-2025 годы»**

Администрация Валдайского муниципального района **постанов-ляет**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение объектов культурного наследия на территории Валдайского муниципального района на 2023-2025 годы».

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.12.2022 № 2690

**Муниципальная программа**

**«Сохранение объектов культурного наследия на территории**

**Валдайского муниципального района на 2023-2025 года»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Сохранение объектов культурного наследия на территории**

**Валдайского муниципального района на 2023-2025 года»**

**(далее муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Валдайского муниципального района  2. комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | сохранение объектов культурного наследия на территории Валдайского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительный контроль, авторский надзор, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ) |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | количество объектов культурного наследия, по которым запланировано проведение работ по сохранению объектов муниципальной собственности – 1 объект |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | при реализации программы планируется привлекать средства бюджета Валдайского муниципального района;  общий объем денежных средств составит 3 264 740 руб., в том числе:  2023 год – 3 264 740 руб.  2024 год – 0 руб.  2025 год – 0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительный контроль, авторский надзор, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ) «Здания первой в Валдайском районе средней школы», расположенной по адресу: Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2. |

**Характеристика текущего состояния сферы деятельности**

В настоящее время на территории Валдайского городского поселения находятся 57 объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии.

Управление объектами муниципальной собственности, которые используются как для решения вопросов местного значения, так и для увеличения доходной части местного бюджета муниципального образования (сдача объектов в аренду), предполагает обеспечение собственником надлежащего состояния объектов с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей.

Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается также за счет проведения работ по ремонту, в том числе капитальному, объектов муниципальной собственности, их реконструкции.

В процессе развития деятельности муниципальных организаций возникает необходимость в дополнительных площадях. В связи с тем, что строительство новых объектов требует вложения значительных финансовых средств, одним из вариантов решения данного вопроса является проведение анализа эффективности использования имеющихся площадей, с последующим проведением реконструкции, результатом которой будет являться изменение функционального назначения имеющихся площадей объектов муниципальной собственности.

Увеличение мощности действующих объектов муниципальной собственности путем проведения реконструкции, ремонта, в том числе капитального, создаст условия для повышения качественных и технических характеристик объектов, как результат - улучшится качество предоставления услуг населению Валдайского муниципального района.

Выполнение комплекса общестроительных работ и организационно-технических мероприятий, в рамках капитального ремонта, обеспечивает устранение физического износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации объектов муниципальной собственности обеспечивается поддерживанием технического состояния и обеспечением их функциональной пригодности путем проведения ремонтных работ.

Программа направлена на качественное преобразование объектов муниципальной собственности и включает в себя следующие направления:

улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности;

уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов муниципальной собственности;

увеличение энергоэффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности;

оптимизация расходной части местного бюджета за счёт сокращения платежей за энергетические ресурсы.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

Основными показателями программы являются количество объектов культурного наследия, по которым запланировано проведение работ сохранению объектов муниципальной собственности.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

инфляция;

дефицит средств местного бюджета;

отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством;

неисполнение подрядными организациями обязательств по контракту (договору).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

недостатки в управлении Программой из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы;

необъективное распределение ресурсов Программы.

В результате возникновения вышеуказанных рисков могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, в связи с чем, подвергнуться корректировке целевые показатели реализации Программы, а также объемы финансирования мероприятий Программы.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы по результатам финансового года необходимо производить корректировку объемов финансирования исходя из результатов реализации Программы и рисков, проявлявшихся в процессе ее реализации.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

В целях управления реализацией муниципальной программы отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации муниципального района, как ответственный исполнитель муниципальной программы, совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2023 год) | Значение целевого показателя по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия на территории Валдайского муниципального района на 2023-2025 года» | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия, по которым проведены работы по сохранению объектов муниципальной собственности | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Испол-нитель** | **Срок  реа-лизации** | **Целе-вой показа-тель** | **Источник финанси-рования** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | |
| **2023** | **2024** | | **2025** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1. | Цель 1. Сохранение объектов культурного наследия на территории Валдайского муниципального района | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция). | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительный контроль, авторский надзор, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ) «Здания первой в Валдайском районе средней школы», расположенной по адресу: Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2. | отдел архи-тектуры, градострои-тельства и строитель-ства Админи-страции муници-пального района | | 2023 | 1.1 | бюджет Валдайского муниципального района | 3 264, 740 | | 0,00 | 0,00 |

**Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| 1.1 | количество объектов культурного наследия, по которым проведены работы по сохранению объектов муниципальной собственности | base_23572_90618_5  где:  Iцi - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;  Iцiфакт - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;  Iцiплан - плановое значение целевого показателя муниципальной программы | - |