**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.11.2020 № 292-рг

Валдай

**Об утверждении Плана мероприятий (плана-графика)**

**перехода на использование отечественного офисного**

**программного обеспечения в Администрации**

**Валдайского муниципального района**

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 13.04.2018 № 140 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Новгородской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Валдайского муниципального района.

2. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 11.11.2020 № 292-рг

**ПЛАН**

**мероприятий (план-график) перехода на использование**

**отечественного офисного программного обеспечения в**

**Администрации Валдайского муниципального района**

Таблица 1 - План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Валдайского муниципального района на период до 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок  выполнения** | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в Администрации Валдайского муниципального района | | |
| 1.1. | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Валдайского муниципального района | ноябрь 2020 года | регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Валдайского муниципального района |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Валдайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ноябрь 2020 года | информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Валдайского муниципального района путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2. | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в Администрации Валдайского муниципального района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | |
| 2.1. | Аудит совместимости информационных систем Администрации Валдайского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. Проведение переговоров с разработчиками информационных систем Администрации Валдайского муниципального района | январь 2021 года -март 2021 года | получение перечня сведений о совместимости информационных систем Администрации Валдайского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. Получение информации о готовности разработчиков провести модернизацию информационных систем. Коммерческие предложения от разработчиков на модернизацию информационных систем. <\*\*> |
| 2.2. | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. <\*> | январь 2021 года | внесение изменений в бюджет Администрации Валдайского муниципального района, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3. | Внесение изменений в план-график закупок Администрации Валдайского муниципального района, проведение торгов <\*> | январь 2021 года - декабрь 2023 года | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. | Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в Администрации Валдайского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения | | |
| 3.1. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <\*> | январь 2021 года - декабрь 2023 года | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение Администрации Валдайского муниципального района |
| 3.2. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем <\*> | июль 2022 года- декабрь 2023 года | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение Администрации Валдайского муниципального района |
| 4. | Иные мероприятия | | |
| 4.1. | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <\*> | июль 2021 года - декабрь 2023 года | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2 - План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечении в Администрации Валдайского муниципального района на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения** | **Наименование целевого  показателя** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** | **индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** | **индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее  10% <\*> | не менее 30%<\*> | не менее 50%<\*> |
| 2. | Операционные системы | доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее  10%<\*> | не менее 30%<\*> | не менее 50%<\*> |
| 3. | Почтовые приложения | доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 4. | Справочно-правовая система | доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |

<\*>При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований

<\*\*> При условии готовности разработчиков осуществить модернизацию информационных систем