**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2022 № 401

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Обеспечение населения**

**Валдайского муниципального района**

**питьевой водой в 2017-2023 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2023 годах», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 23.12.2016 №2100 (далее – муниципальная программа).

1.1.Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной бюджет** | **федераль-ный бюджет** | **бюджет муниципаль-ного района** | **внебюджетные средства** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 4005 | - | 353,596 | - | - | 4358,596 |
| 2018 | 3261,9315 | - | 383,10803 | - | - | 3645,03953 |
| 2019 | 1445,88154 | - | 416,46906 | - | - | 1862,3506 |
| 2020 | - | - | 372,988 | - | - | 372,988 |
| 2021 | - | - | 1824,1802 | - | 37,2 | 1861,3802 |
| 2022 | - | - | 1071,18835 | - | - | 1071,18835 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| **Всего** | **8712,81304** | **-** | **4421,52964** | **-** | **37,2** | **13171,54268** |

##### »;

1.2. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Валдайского муниципального района**

**питьевой водой в 2017-2023 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Еди-ница изме-рения** | **Базовое значение целевого показателя (2017 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2023 годах» | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построен-ных общественных колодцев в Валдайском муниципальном районе (шт.), а также работы по разведочному бурению, определении места и глубины будущего колодца | ед | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Количество отремонтированных общественных колодцев в Валдайском муниципальном районе (шт.) с проведением анализа, состава и качества воды | ед | - | 3 | - | 4 | 9 | 8 | - |
| 1.3. | Количество колодцев, в которых проведена чистка и дезинфекция, с проведением анализа, состава и качества воды (шт.) | ед | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 8 | - |
| 1.4. | Количество отремонтированных скважин (шт), приобретение и монтаж оборудования для очистки питьевой воды | ед | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
| 1.5. | Обслуживание систем очистки воды в муници-пальных образователь-ных учреждениях Валдайского муниципального района (учреждения) | ед | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации | ед | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
| 1.7 | Проверка достоверности сметных расчетов | ед | - | - | - | - | - | 3 | - |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 10.03.2022 № 401

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель** | **Срок реализации** | | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2023 годах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Удовлетворение потребности населения Валдайского муниципального района в питьевой воде | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство, общественных колодцев в сельских поселениях Валдайского муниципального района с проведением анализа состава и качества воды, а также работы по разведочному бурению, определении места и глубины будущего колодца (д. Гагрино и д. Зеленая Роща) | | Администрация Валдайского муниципального | 2017-2023 | 1.1.1 | | бюджет Валдайского муниципального района | 142,806 | - | 167,52806 | - | 20,0 | 182,0 | - |
| областной бюджет | - | - | 131,22054 | - | - | - | - |
| **итого** | **142,806** | **-** | **298,7486** | **-** | **20,0** | **182,0** | **-** |
| 1.1.2. | Ремонт, общественных колодцев в сельских поселениях Валдайского муниципального района. (д. Почеп, д. Серганиха, д. Старина, Пестово, с.Зимогорье, д. | | Администрация Валдайского муниципального | 2018-2023 | 1.1.2 | | бюджет Валдайского муниципального района | - | 152,948 | - | 258,63 | 568,5362 | 440,0 | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
|  | Сухая Нива, д. Сухая Ветошь, д. Горушки, д. Шугино– 2021 год; д.Злодари, д. Сопки, д.Быково, д.Ивантеево, д.Б.Уклейно, д.Буяково, д.Середея, д. Костково – 2022 год) с последую-щим проведением анализа состава воды в общественных колодцах | |  |  |  | | бюджет Валдайского городского поселения | - | - | - | - | 37,2 | **-** | **-** |
| **итого** | **-** | **152,948** | **-** | **258,63** | **605,7362** | **440,0** | **-** |
| 1.1.3. | Чистка и дезинфекция колодца, с проведением анализа состава воды в общественных колодцах  д. Моисеевичи (у д. 10), д. Паршино (у дома 13), д. Короцко (у дома 39), д. Кирилловщина (у дома 18), д. Копейник (у дома 27), д. Семенов-щина (у дома 64), д. Ящерово (у дома 6) | | Администрация Валдайского муниципального | 2018-2023 | 1.1.3 | | бюджет Валдайского муниципального района | **-** | **-** | **-** | 114,358 | 9,0 | 117,19995 | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **итого** | - | - | - | **114,358** | **9,0** | **117,19995** | - |
| 1.1.4 | Приобретение и монтаж оборудования для очистки питьевой воды | | Администрация Валдайского муниципального | 2017-2023 | 1.1.4 | | бюджет Валдайского муниципального района | 200,0 | 217,21328 | 111,111 | - | 1 136,644 | **-** | **-** |
| бластной бюджет | 3800,0 | 3015,94325 | 1000,0 | - | - | **-** | **-** |
| **итого** | **4000,0** | **3233156,53** | **1111,111** | **-** | **1 136, 644** | **-** | **-** |
| 1.1.5 | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных | | Администрация Валдайского муниципаль | 2017-2023 | 1.1.5 | | бюджет Валдайского муниципального района | 10,79 | 12,94675 | 25,172 | - | - | **-** | **-** |
|  | учреждениях Валдайского муниципального района | | ного |  |  | | областной бюджет | 205,0 | 245,98825 | 314,661 | - | - | **-** | **-** |
| **итого** | **215,79** | **258,935** | **339,833** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации | | Администрация Валдайского муниципального | 2019-2023 | 1.1.6 | | бюджет Валдайского муниципального района | - | - | 80,0 | - | 90,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| **итого** | - | - | **80,0** | **-** | **90,0** | **-** | **-** |
| **1.1.7** | | Проверка достоверности сметных расчетов | Администрация Валдайского муниципального | 2019-2023 | **1.7** | | бюджет Валдайского муниципального района | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 331,9884 | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **итого** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **331,9884** | **-** |
| **всего:** | **4358,596** | **3645,03953** | **1829,6916** | **372,988** | **1861,3802** | **1071,18835** | **-** |