**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2021 № 77

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2020-2023 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 №48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2043:

1.2. Изложить п.7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 84413,500 | - | - | 34 026,49414 | - | 118439,99414 |
| 2021 | 16 332,00 | - | - | 31 102,56177 | - | 47 434,56177 |
| 2022 | 4 222,00 | - | - | 26 210,00 | - | 30 432,00 |
| 2023 | 4 222,00 | - | - | 26 210,00 |  | 30 432,00 |
| **ВСЕГО** | **109 189,5** | **-** | **-** | **117 549,05591** | **-** | **226 738,55591** |

1.3. Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы» п. 4. **«**Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 84 413,500 | -  |  - | 32261,72782 | -  | 116 675,22782 |
| 2021 | 16 332,00 | - | - | 28 145,39473 | - | 44 477,39473 |
| 2022 | 4 222,00 | - | - | 23 910,00 | - | 28 132,00 |
| 2023 | 4 222,00 | - | - | 23 910,00 |  | 28 132,00 |
| **ВСЕГО** | **109189,5** | **-**  |  **-** | **108 227,12255** |  **-** | **217 416,62255** |

1.4 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы» п.4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | - | - | 1764,76632 | - | 1764,76632 |
| 2021 | - | - | 2957,16704 | - | 2957,16704 |
| 2022 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2023 | - | - | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **9 321,93336** | **-** | **9 321,93336** |

1.5. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование и содержание «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы» в прилагаемой редакции.

# 1.6. Изложить мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

Валдайского муниципального района

от 25.01.2021 №77

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв.м | 41 065,52 | 37 234,15 | 20546,7 | 9 701 | 9701 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./кв.м | 0 | 3/1208 | 3/750 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | шт./кв.м. | 1/1000 | 12/31444,15 | 7/20546,7 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.8. | Количество и площадь отремонтированных тротуаров, пешеходных дорожек | шт./кв.м | 1/1000 | 0 | 2/2 563,6 | 1/1000 | 1/1000 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 2.5. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 125 | 27 | 121 | 121 | 121 |
| 2.6. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | 6325 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 |
| 2.7 | Количество приобретенных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием. | м.п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 2.8. | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м.п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 2.9. | Актуализация схем организации дорожного движения | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 16 500,00 | 16 500,00  | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 | бюджет Валдайского городского поселения  | 10206,16059 | 6 432,66037 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| областной бюджет | 17 132,39 | 16 332,00 | 4 222,00 | 4 222,00 |
| Итого | 27 338,55059 | 22 764,66037 | 6 722,00 | 6 722,00 |
| 1.1.3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения  | 20,00 | 198,00,00 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Итого | 20,00 | 198,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.4. | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020 - 2023 годы | 1.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 960,00 | 917,39135 | 1000,00 | 1000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 960,00 | 917,39135 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 575,56723 | 4 097,34301 | 3 810,00 | 3 810,00 |
| областной бюджет | 67 281,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 71 856,67723 | 4 097,34301 | 3 810,00 | 3 810,00 |
| ИТОГО: | 116675,22782 | 44 477,39473 | 28 132,00 | 28 132,00 |
| 2.  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 120,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 120,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023годы | 1.2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 102,510 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 102,510 | 0,00 | 150,00 | 15,00 |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.4,1.2.5 | бюджетВалдайского городскогопоселения | 568,82732 | 254,16704 | 150,00 | 150,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 568,82732 | 254,16704 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023годы | 1.2.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 973,429 | 1400,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 973,429 | 1400,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| 2.1.5. | Установка ограждения перильного типа | Комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.7., 1.2.8. | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Актуализация схем организации дорожного движения | Комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы |  | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1764,766632 | 2 957,16704 | 2300,0000 | 2300,0000 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области**

**на 2021 год**

|  |
| --- |
| ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (г.Валдай и с.Зимогорье Валдайского района) |
| **№****п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков),****подлежащих ремонту** |  **Финансирование, руб.** | **Виды работ** | **Мощность****кв.м** | **Основание** **расходования средств****дорожного** **фонда** |
| **бюджет****Валдайского городского****поселения** | **областной****бюджет** | **общий объём**  |
| 1. | **Ремонт автомобильных дорог и тротуаров** |
| 1.1 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Заводская-ул.Совхозная | 176 457 | 3 352 665 | 3 529 122 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 1920 | реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 25.11.2016 № 1915 |
| 1.2. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай ул.Луначарского | 77 110 | 1 465 072 | 1 542 182 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 700 |
| 1.3. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдайул. Железнодорожная (от ПК0+96 до ПК 1+53) | 10 574 | 200 898 | 211 472 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 653 |
| 1.4. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Железнодорожная (от ПК0+71 до ПК0+90) | 23 646 | 249 263 | 272 909 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 1950 |
| 1.5. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай,Пер.Октябрьский | 40 400 | 767 577 | 807 977 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 1858 |
| 1.6. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай просп.Советский | 51 300 | 5 074 000 | 5 125 300 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 9093,5 |
| 1.7. | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Энергетиков | 49 800 | 4 926 000 | 4 975 800 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  | 7396,2 |
| 1.8. | Софинансирование к областной субсидии | 71 813 | 296 525 | 368 338 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог  |  |
| 1.9. | Ямочный ремонт | 5 931 560,37 | 0,00 | 5 931 560,37 |  |  |
| **Итого:** | **6 432 660,37** | **16 332 000** | **22 764 660,37** |  |  |
| 2. |  **Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения**  |
| 2.1. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 9 по проспекту Васильева с автомобильной дороги пр. Васильева  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.2. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 82 по улице Победы с автомобильной дороги ул. Победы  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.3. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 39 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Труда  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.4. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 50 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.5. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 44 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.6. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 26,28,30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.7. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 5, 16 по ул. Механизаторов, многоквартирного дома № 10 по ул. Песчаной с автомобильной дороги ул. Механизаторов  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.8. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 15, 7, 17, 11, 22 по ул. Механизаторов, с автомобильной дороги ул. Механизаторов | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.9. | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного до-ма № 70 по ул. Победы с автомобильной дороги ул. Победы  | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| **Итого:** | **198 000** | **0,00** | **198 000** |  |  |
| 3. | **Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов** |
| 3.1 | Строительство ул.Дорожная (освещение) | 3 309 552,96 | 0,00 | 3 309 552,96 |  |  |
| 3.2. | Строительство ул.А.Маресьева (1 этап), в том числе строительный контроль (2,14%)  | 787 790,05 |  | 787 790,05 |  |
| **Итого:** | **4 097 343,01** |  | **4 097 343,01** |  |
| **ИТОГО:** | **10 728 003,38** | **16 332 000** | **27 060 003,38** |  |