**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12.05.2015 №793

Валдай

**Об утверждении технического задания**

**на разработку инвестиционной программы**

**«Повышение качества питьевой воды и развитие**

**централизованного водоснабжения и водоотведения**

**на территории Валдайского муниципального**

**района на 2016-2018 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416*-*ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Валдайского муниципального района, [Правила](file:///D%3A%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%A2%D0%95%D0%A5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5B1%5D.doc#Par30#Par30)ми разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 29 июля 2013 года № 641 Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы «Повышение качества питьевой воды и развитие централизованного водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского муниципального района на 2016-2018 годы» для муниципального унитарного предприятия Валдайского муниципального района «Валдайкоммунсервис».

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района А.А. Тарасов**

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 12.05.2015 №793

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку инвестиционной программы «Повышение качества питьевой воды и

развитие централизованного водоснабжения и водоотведения на территории

Валдайского муниципального района на 2016-2018 годы»

**1.Общие положения**

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной Программы разработано для МУП «Валдайкоммунсервис», наделенного постановлениями:

Администрации Иватеевского сельского поселения от 05.09.2013№54 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения» статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ивантеевского сельского поселения;

Администрации Валдайского муниципального района от 14.02.2014 № 302 «Об определении гарантирующей организации для централизованного водоснабжения и водоотведения Валдайского городского поселения» статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского городского поселения;

Администрации Короцкого сельского поселения от 03.03.2014 № 11 «Об определении гарантирующей организации для централизованного водоснабжения и водоотведения Короцкого сельского поселения» статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Короцкого сельского поселения;

Администрации Едровского сельского поселения от 07.03.2014 № 27«Об определении гарантирующей организации для централизованного водоснабжения и водоотведения Едровского сельского поселения» статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Едровского сельского поселения.

 1.2.Основанием для разработки инвестиционной Программы является:

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановление Администрации Ивантеевского сельского от 05.09.2013 №54 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения»;

постановление Администрации Валдайского муниципального района от 31.01.2014 № 173 № «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Валдайское городское поселение Валдайского муниципального района Новгородской области на 2013-2023 годы»;

постановление Администрации Едровского сельского поселенияот 28.06.2013 №45 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Едровского сельского поселения»;

постановление Администрации Короцкого сельского поселения от 02.07.2013 №57 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Короцкого сельского поселения».

**2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы**

 2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «Повышение качества питьевой воды и развитие централизованного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

 Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

 Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

 Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

 2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**3.Мероприятия для включения в инвестиционную Программу**

3.1.Мероприятия по повышению качества питьевой воды, надежности водоснабжения и модернизации водопроводных сетей.

 3.1.1. Установка системы водоочистной блочно-модульной серии «ZFN» в д. Ивантеево, Ивантеевского сельского поселения.

 3.1.2.Строительство водопроводных сетей от скв. №262-76 пос. Короцко диаметром 90 мм - протяженностью 300 м;

3.1.3. Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина ,с. Едрово диаметром 90 мм - протяженностью 1200 м;

3.1.4. Строительство водопроводных сетей от перекрестка ул. Победы – ул. Чехова до проходной № 2 завода ЗАО «Юпитер» в г. Валдай диаметром 200 мм - протяженностью 400 м;

 3.1.5. Прокладка водопровода от перекрёстка пр. Советский - ул. Молотковская до перекрёстка пр. Советский - Кузнечная пл. в г. Валдай диаметром 100 мм - протяженностью 110 м;

 3.1.6. Прокладка водопровода от перекрёстка ул. Песчаная – ул. Молодёжная до ул. Песчаная д. 10 г. Валдай диаметром 225 мм - протяженностью 600 м;

 3.1.7. Установка системы водоочистной блочно-модульной серии «ZFN»на водозаборе в.г. Валдай.

Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.

3.2.Мероприятия по повышению надежности и качества оказываемых услуг системы водоотведения и обеспечению экологической безопасности.

3.2.1. Установка канализационной насосной станции ул. Белова д. 2А в г. Валдай, Валдайского городского поселения;

Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.

**4.Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы**

4.1. Ожидаемые результаты надёжности, качества и энергетической эффективности при реализации инвестиционной программы по водоснабжению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Текущее значение показателей эффективно-сти | Значение показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **1.** | **Показатели качества питьевой воды** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть,  не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,1 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды, в распределительной сети, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 29,81 | 29,4 | 28,92 | 28,48 |
| **2.** | **Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сетив год | ед. / км. | 1,1 | 0,9 | 0,77 | 0,6 |
| **3.** | **Показатели энергетической эффективности** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 19,37 | 19,08 | 18,96 | 18,84 |
| 3.2. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтч/куб.м | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |

4.2. Ожидаемые результаты надёжности, качества и энергетической эффективности при реализации инвестиционной программы по водоотведению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателей | Ед.изм | Текущее значение показателей эффективно-сти | Значение показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **1.** | **Показатели энергетической эффективности** |  |  |  |  |  |
| . | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт\*ч/куб.м  | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,705 |

  **5. Срок разработки инвестиционной программы**

Срок разработки инвестиционной программы – до 31мая 2015 года.

 **6.Разработчик инвестиционной программы**

Разработчик инвестиционной программы – МУП «Валдайкоммунсервис».

 **7.Требования к инвестиционной программе**

 7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

 Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

 определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

 7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства МУП «Валдайкоммунсервис»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

 7.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

 7.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

 7.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

 7.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

 7.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП «Валдайкоммунсервис», и заместитель Главы администрации муниципального района и сельских поселений (по согласованию).

 7.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

 7.9. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

 7.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 июля 2016 года – 31 декабря 2018 года.

 7.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

 7.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

 7.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

 7.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_