**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2025 № 793

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского муниципального**

**района в 2022 - 2026 годах»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского муниципального района на 2022 - 2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 30.05.2022 № 997:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского муниципального района на 2022 - 2026 годы»:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского муниципального района** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| **2022** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2023** | 677,06948 | 6948,90857 | 0,00 | 0,00 | **7625,97805** |
| **2024** | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| **2025** | 12190, 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12190,97** |
| **2026** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **Всего:** | **13398,03948** | **6948,90857** | **0,00** | **0,00** | **20346,94805** |

»;

1.2. **Изложить** Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Заместитель Главы**

**администрации**

**муниципального района Р.С.Ершов**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.03.2025 № 793

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | |
| **1.** | **Подпрограмма «Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории Валдайского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство и реконструкция сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 - 2026 | 1.1,1.2. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды расположенного на территории Валдайского муниципального района, Едровское сельское поселение, с. Едрово,  ул. Сосновая (протяженностью 1350 м) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 - 2026 | 1.1,1.2. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 677,06948 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | 6948,90857 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды расположенного на территории Валдайского муниципального района | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 - 2026 | 1.1,1.2. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | 12190,97 | | 500,00 | |
| 1.1.4. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 - 2026 | 1.3. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5. | Разработка проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 - 2026 | 1.4. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.6. | Проверка достоверности сметных расчетов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 - 2026 | 1.5. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | | | | | | 0,00 | **7625,97805** | **30,00** | | **12190,97** | | **500,00** | |
| **2.** | **Подпрограмма «Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Капитальный ремонт системы водоотведения на территории Валдайского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт системы водоотведения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 – 2026 | 2.1. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 – 2026 | 2.2. | бюджет Валдайского муниципального района | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Проверка достоверности сметных расчетов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2022 – 2026 | 2.3. | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | **0** | | **0** | **0** |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | | **0,00** | **7625,97805** | | **30,00** | | **12190,97** | **500,00** |